REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava

# Gradsko vijeće

# Klasa:

# Urbroj:

# Lepoglava, _________ 2019.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) i članka 22.  Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 6/13, 20/13, 33/13 – ispravak, 31/14 – pročišćeni tekst, 6/18 i 24/18), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na ____. sjednici održanoj  ______2019. godine donosi

# PROGRAM

# GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

# ZA 2020. GODINU

- UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom građenja komunalne infrastrukture na području Grada Lepoglave za 2020. godinu,  sukladno financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja, određuje gradnja komunalne infrastrukture i to:

- nerazvrstanih cesta,

- javno prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

- javnih parkirališta,

- javnih zelenih površina,

- građevina i uređaja javne namjene,

- javne rasvjete i

- groblja.

Ovaj Program sadrži procjenu troškova građenja (troškovi projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja) komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi se iskazuju za svaku građevinu odvojeno i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

- SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, osigurat će se iz komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa, prihoda od sufinanciranja građanja, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih prihoda proračuna Grada Lepoglave, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom, kako slijedi:

- opći porezni prihodi					               7.365.000,00 kn

- prihod od komunalnog doprinosa					     50.000,00 kn

- prihod od šumskog doprinosa					     86.000,00 kn

- prihod od sufinanciranja građana					   100.000,00 kn

- prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	      17.000,00 kn

- prihod od kapitalnih potpora resornih Ministarstava		                   850.000,00 kn

- prihod od pomoći (EU projekti)				                   252.000,00 kn

- prihod od Hrvatskih voda						1.800.000,00 kn

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, s naznakom izvora financiranja za svaku građevinu odvojeno, sadržan je pod točkom III. ovog Programa.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procjenjeni su na temelju troškova građenja usporedivih građevine komunalne infrastrukture u vrijeme izrade ovog programa i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

III. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Građenje komunalne infrastrukture predviđene ovim Programom, obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina

- NERAZVRSTANE CESTE

Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

| Red. broj | Naziv objekta ili uređaja | Opis poslova | Procjena troškova u HRK | Izvori financiranja u HRK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE |
| 1. | Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave (prema posebnom programu kojeg donosi Gradsko vijeće) | projektna dokumentacija | 25.000,00 | -komunalni doprinos:50.000,00 - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada:17.000,00 - sufinanciranje građana: 100.000,00 - proračun:197.000,00 - šumski doprinos:86.000,00 - potpore Min. graditeljstva i prostornoga uređenja:350.000,00 |
|  |  | građenje | 750.000,00 |  |
|  |  | stručni nadzor građenja | 25.000,00 |  |
| 2. | Nova prometnica, spoj LC 52090 (ulica Budim)-LC 25178 (Ul. A. Stepinca) | projektna dokumentacija | 140.000,00 | - proračun:140.000,00 |
| 3. | Sanacija klizišta na nerazvrstanim cestama | građenje | 2.000.000,00 | proračun:780.000,00 potpore Hrvatske vode: 1.300.000,00 |
|  |  | stručni nadzor građenja | 80.000,00 |  |
| 4. | Rekonstrukcija (preasfaltiranje) NC – Ulica M. Gupca s parkiralištem u Lepoglavi | građenje | 180.000,00 | - proračun:190.000,00 |
|  |  | stručni nadzor građenja | 10.000,00 |  |
| 5. | Nova prometnica Mažuranićeva ulica-groblje | otkup zemljišta | 30.000,00 | - proračun: 30.000,00 |
| 6. | Oborinska odvodnja, nogostup i cesta u Kameničkom Vrhovcu | građenje | 300.000,00 | - proračun:300.000,00 |
| 7. | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 1-028 ulica Sestranec | građenje | 340.000,00 | - proračun: 350.000,00 |
|  |  | stručni nadzor građenja | 10.000,00 |  |
| 8. | Izgradnja nogostupa u Varaždinskoj ulici (od Konzuma do DC35) | projektna dokumentacija | 70.000,00 | - proračun: 70.000,00 |
| UKUPNO: | 3.960.000,00 |

- JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su trgovi, pločnici, javni prolazi,

javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste.

| Red. broj | Naziv objekta ili uređaja | Opis poslova | Procjena troškova u HRK | Izvori financiranja u HRK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE |
| 1. | Sufinanciranje radova izvanrednog održavanja županijskih cesta prema Sporazumu sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije o zajedničkom financiranju radova (učešće Grad – 25%): nogostupi uz županijske ceste prema posebnom programu ŽUC-a | građenje | 300.000,00 | -proračun:300.000,00 |
| 2. | Rekonstrukcija nogostupa - Ulica hrvatskih pavlina u Lepoglavi | projektna dokumentacija | 50.000,00 | -proračun:1.000.000,00 |
|  |  | građenje | 920.000,00 |  |
|  |  | stručni nadzor građenja | 30.000,00 |  |
| UKUPNO: | 1.300.000,00 |

- JAVNA PARKIRALIŠTA

Javna parkirališta su uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

| Red. broj | Naziv objekta ili uređaja | Opis poslova | Procjena troškova u HRK | Izvori financiranja u HRK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. JAVNA PARKIRALIŠTA |
| 1. | Izgradnja parkirališta i javne rasvjete kod groblja u Lepoglavi – Faza I | građenje | 660.000,00 | - proračun:400.000,00 - potpore Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja: 300.000,00 |
|  |  | stručni nadzor građenja | 25.000,00 |  |
|  |  | vodni doprinos | 15.000,00 |  |
| 2. | Uređenje parkirališta kod područne škole u Žarovnici | projektna dokumentacija | 30.000,00 | -proračun:35.000,00 |
|  |  | vodni doprinos | 5.000,00 |  |
| UKUPNO: | 735.000,00 |

- JAVNE ZELENE POVRŠINE

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

| Red. broj | Naziv objekta ili uređaja | Opis poslova | Procjena troškova u HRK | Izvori financiranja u HRK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. JAVNE ZELENE POVRŠINE |
| 1. | Rekonstrukcija veliko nogometnog igrališta u Lepoglavi | građenje | 290.000,00 | - proračun: 48.000,00 - potpora Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: 252.000,00 |
|  |  | stručni nadzor građenja | 10.000,00 |  |
| 2. | Uređenje parka kod zgrade gradske uprave Grada Lepoglave | građenje | 100.000,00 | - proračun:100.000,00 |
| UKUPNO: | 400.000,00 |

- GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja.

| Red. broj | Naziv objekta ili uređaja | Opis poslova | Procjena troškova u HRK | Izvori financiranja u HRK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |
| 1. | Izgradnja mosta Gusinjak preko rijeke Bednje u Lepoglavi - Faza I | građenje | 1.000.000,00 | -proračun:535.000,00 -potpore Hrvatske vode: 500.000,00 |
|  |  | stručni nadzor građenja | 35.000,00 |  |
| 2. | Izgradnja autobusnog stajališta s nadstrešnicom u Žarovnici | projektna dokumentacija | 15.000,00 | -proračun:135.000,00 |
|  |  | oprema | 20.000,00 |  |
|  |  | radovi | 100.000,00 |  |
| 3. | Izgradnja zgrade gradske tržnice u Lepoglavi – Faza I | građenje | 300.000,00 | -proračun:410.000,00 |
|  |  | projektna dokumentacija | 80.000,00 |  |
|  |  | vodni doprinos | 30.000,00 |  |
| 4. | Rekonstrukcija/sanacija spomen groblja Lepoglava | projektna dokumentacija | 50.000,00 | -proračun:50.000,00 |
| 5. | Izgradnja fontane u parku kod zgrade gradske uprave u Lepoglavi | građenje | 80.000,00 | - proračun: 80.000,00 |
| 6. | Izgradnja tribina uz igralište kod područne škole u Žarovnici | projektna dokumentacija | 10.000,00 | -proračun:90.000,00 |
|  |  | građenje | 70.000,00 |  |
|  |  | stručni nadzor građenja | 5.000,00 |  |
|  |  | vodni doprinos | 5.000,00 |  |
| 7. | Rekonstrukcija igrališta kod OŠ Kamenica prema sporazumu o sufinanciranju s Varaždinskom županijom | građenje | 150.000,00 | - proračun:150.000,00 |
| 8. | Izgradnja igrališta u Zlogonju – Faza III | građenje | 160.000,00 | - proračun:168.000,00 |
|  |  | stručni nadzor građenja | 8.000,00 |  |
| 9. | Sanacija igrališta uz Društveni dom Bednjica | građenje | 70.000,00 | -proračun:85.000,00 |
|  |  | projektna dokumentacija | 10.000,00 |  |
|  |  | stručni nadzor građenja | 5.000,00 |  |
|  |  | UKUPNO: | 2.203.000,00 |  |

6. JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkiraišta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja u vlasništvu

jedinice lokalne samouprave.

| Red. broj | Naziv objekta ili uređaja | Opis poslova | Procjena troškova u HRK | Izvori financiranja u HRK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. JAVNA RASVJETA |
| 1. | Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima | građenje | 150.000,00 | -proračun:150.000,00 |
| 2. | Modernizacija javne rasvjete Grada Lepoglave | građenje: | 350.000,00 | -proračun:365.000,00 |
|  |  | stručni nadzor građenja | 15.000,00 |  |
| 3. | Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici (od područne škole prema groblju) | projektna dokumentacija | 15.000,00 | - proračun: 87.000,00 |
|  |  | građenje | 60.000,00 |  |
|  |  | stručni nadzor građenja | 7.000,00 |  |
|  |  | vodni doprinos | 5.000,00 |  |
| 4. | Izgradnja javne rasvjete u ulici Hrvatskih pavlina u Lepoglavi - Faza I | građenje | 350.000,00 | -proračun:365.000,00 |
|  |  | vodni doprinos | 5.000,00 |  |
|  |  | stručni nadzor građenja | 10.000,00 |  |
| 5. | Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća) | projektna dokumentacija | 15.000,00 | -proračun:300.000,00 |
|  |  | građenje | 270.000,00 |  |
|  |  | stručni nadzor građenja | 15.000,00 |  |
| 6. | Izgradnja javne rasvjete u parku kod zgrade gradske uprave Grada Lepoglave | građenje | 75.000,00 | - proračun:85.000,00 |
|  |  | stručni nadzor | 10.000,00 |  |
| UKUPNO: | 1.352.000,00 |

- GROBLJA

Groblja su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica, i sl.), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

| Red. broj | Naziv objekta ili uređaja | Opis poslova | Procjena troškova u HRK | Izvori financiranja u HRK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. GROBLJA |
| 1. | Proširenje groblja u Kamenici | otkup zemljišta | 100.000,00 | -proračun:100.000,00 |
| 2. | Rekonstrukcija grobne kuće u Lepoglavi i izgradnja nadstrešnice | građenje | 450.000,00 | -potpore Min.regionalnoga razvoja i fondova EU:200.000,00 -proračun:270.000,00 |
|  |  | stručni nadzor građenja | 20.000,00 |  |
| UKUPNO: | 570.000,00 |

III.

Ovaj Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić