### REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email : lepoglava@lepoglava.hr

KLASA :551-06/03-01/01

URBROJ: 2186/016-01-03

Lepoglava, 30.10.2003.

Gradsko vijeće

KLASA: 400-02/09-01/6

URBROJ: 2186/016-03-10-5

Lepoglava,  31. 03.2010.

Na temelju odredbe članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj (»Narodne novine«, broj 3/95, 109/95 – Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,  26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 18/09 i 43/09), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 11. sjednici održanoj 31.03. 2010. godine, usvojilo je

# Izvješće o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

I.

Za tekuće održavanje komunalne infrastrukture u 2009. godini planirano je ukupno 4.095.000,00 kuna, od čega 965.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade, a iznos od 3.130,00 kuna iz Proračuna Grada Lepoglave.

II.

Sredstva navedena u točki I. ovog Programa utrošena su u 2009. godini za slijedeće djelatnosti i u iznosima kako slijedi:																			Plan u 2009. 		Ostvareno u 2009.

1. Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina		400.000,00 kn		392.279,94 kn

2. Održavanje javne rasvjete				150.000,00 kn		  96.066,31 kn

3. Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu		750.000,00 kn		716.234,21 kn

4. Zbrinjavanje staklene ambalaže				  21.000,00 kn	   	  21.153,60 kn

5. Zimsko održavanje ulica i cesta				200.000,00 kn		195.634,99 kn

6. Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 		           2.324.000,00 kn	           2.320.052,05 kn

(odvodnja, profiliranje kolnika, šljunčanje,

prometna signalizacija, održavanje bankina,

odvodnja atmosferskih voda, čišćenje kanala

unutar naselja, čišćenje raslinja, rušenje drveća

uređenje šumskih puteva )

7. Uređenje vodotoka					250.000,00 kn		247.247,33 kn

U K U P N O 					           4.095.000,00 kn	           3. 988.668,43 kn

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zorislav Rodek, dr. vet. med.