### REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email : lepoglava@lepoglava.hr

Gradsko vijeća

Klasa: 400-02/09-01/7

Urbroj: 2186/016-03-10-7

Lepoglava,  31.03.2010. godine

Na temelju odredbe članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj (»Narodne novine«, broj 3/95, 109/95 – Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,  26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/09 i 43/09), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 11. sjednici održanoj  ____   2010. godine donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Najznačajnije aktivnosti u djelu komunalnih djelatnosti vezane su uz kapitalna ulaganja i tekuće održavanje na cijelom području grada.

Kod kapitalnih ulaganja osnovne aktivnosti bile su usmjerene na realizaciju programa :

1.Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave

2.Javne površine

3.Groblja

4.Izgradnja i održavanje sportskih objekata

5.Izgradnja elektroenergetskih objekata

( sufinanciranje rekonstrukcije NNM i proširenje javne rasvjete )

6.Opskrba pitkom vodom

7.Odvodnja

8.Poduzetnička zona

9.Stambeno poslovna zona  – otkup zemljišta

1. Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Planirana proračunska sredstva na toj poziciji iznose 2.500.000,00 kuna, a realizirana su u vrijednosti od 2.461.843,81 kuna.

- Na programu modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave po provedenom javnom pozivu na nadmetanje broj N-02-V-123153-300409 objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina od 04.05.2009. godine te Odluke o odabiru Klasa: 404-01/09-01/7, Urbroj: 2186/016-02-09-8 od 05. lipanj 2009. godine, kao najpovoljniji ponuđač odabrana je  „Cesta -Varaždin“ d.d. s kojom je dana 29.06.2009.godine  sklopljen Ugovor E-VV br. 2/09 o izvođenju radova.

Cijena radova iz osnovnog Ugovora prema jediničnim cijenama i količinama iz ugovornog troškovnika iznosi ukupno 1.834.204,02 kuna (bez PDV-a).

Obzirom su se tijekom izvođenja radova pojavili dodatni nepredviđeni radovi koji nisu uključeni u projekt na temelju kojeg je sklopljen osnovni ugovor, a da iz Izvješća nadzornog inženjera proizlazi da ukupna vrijednost dodatnih radova ne prelazi 25% vrijednosti osnovnog ugovora o javnim radovima, naručitelj je dana 30. listopad 2009. godine donio Odluku o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, te je temeljem provedenog postupka javne nabave sa tvrtkom Cesta-Varaždin d.d.  sklopljen Aneks br. 1. Ugovoru br. E-VV br. 2/09 od 21.12.2009. godine, na iznos od ukupno 137.723,70 kuna (bez PDV-a).

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na modernizaciji cesta povjeren je tvrtki Coning inženjering d.d. Varaždin, A. Šenoe 4-6, a vrijednost ugovora o stručnom nadzoru od 03.07.2009. godine je 33.500,00 kuna (bez PDV-a).

- Izgradnja javnih površina

Planirana proračunska sredstva za tu namjenu iznose 1.220.000,00 kuna, a realizirani su radovi u vrijednosti od 1.217.589,13 kuna.

- U programu izgradnje javnih površina u planu izgradnje za 2009. godinu bili su planirani slijedeći objekti:

- uređenje parkirališta Dom zdravlja Lepoglava (preasfaltiranje)

- uređenje parkirališta kod zgrade Dom kulture

- izgradnja nogostupa Očura-Muriči

- izgradnja rotora u Žarovnici (sporazum sa ŽUC-om)

- uređenje prostora kod Vatrogasnog doma Lepoglava

- otkup zemljišta

- projekti nogostupa

- Na temelju otvorenog postupka javne nabave,  objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina po brojem N-16-M-111830-040309 od 05.03. 2009. godine te Odluke o odabiru Klasa: 404-01/09-01/5, Urbroj: 2186/16-02-09-04 od 30. ožujak 2009. godine, između Grada Lepoglave i „Cesta-Varaždin“ d.d., Međimurska 26, Varaždin, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na  uređenju parkirališta kod doma zdravlja Lepoglava.

Vrijednost radova prema ugovornom troškovniku iznosi 96.250,18 kuna  (sa PDV-om).

Radovi su izvedeni u cijelosti i prema okončanoj situaciji vrijednost izvedenih radova iznosi 96.071,49 kuna.

Stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova povjeren je tvrtki Infrakom d.o.o. Varaždin, a vrijednost ugovora o stručnom nadzoru od 06.04.2009. godine iznosi 2.745, 00 kuna (sa PDV-om).

- Na temelju otvorenog postupka javne nabave,  objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina po brojem N-16-M-143321-300909 te Odluke o odabiru Klasa: 404-01/09-01/11, Urbroj: 2186/16-02-09-8 od 19. listopad 2009. godine,  između Grada Lepoglave i najpovoljnijeg ponuditelja - obrt Niskogradnja Huđek, Vladimira Nazora 157, Petrijanec,  sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na  uređenju parkirališta kod zgrade Dom kulture u Lepoglavi.

Vrijednost radova prema ugovornom troškovniku iznosi 57.588,60 kuna (sa PDV-om).

Radovi su izvedeni u cijelosti, a vrijednost izvedenih radova iznosi 57.557,21 kuna.

- Na temelju otvorenog postupka javne nabave,  objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina po brojem N-16-M-114067-160309 od 17.03.2009. godine te Odluke o odabiru Klasa: 404-01/09-01/4, Urbroj: 2186/16-02-09-4 od 08. travnja 2009. godine, između Grada Lepoglave i najpovoljnijeg ponuditelja - „Cesta-Varaždin“ d.d., Međimurska 26, Varaždin, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na  izgradnji i uređenju nogostupa Očura-Murići

Vrijednost radova prema ponudbenom troškovniku iznosi 316.240,13 kuna (sa PDV-om).

Radovi su izvedeni u cijelosti i prema okončanoj situaciji vrijednost izvedenih radova iznosi 315.806,88 kuna.

Stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova povjeren je tvrtki Infrakom d.o.o. Varaždin, a vrijednost ugovora o stručnom nadzoru od 24.04.2009. godine iznosi 7.076,00 kuna (sa PDV-om).

- Na temelju odluke Gradonačelnika Klasa:430-02/09-01/38, Urbroj:2186/016-01-09-1 od 29. svibanj 2009. godine, Grad Lepoglava i Županijska uprava za ceste Varaždinske županije zaključili su Sporazum o zajedničkom financiranju radova na uređenju raskrižja ŽC 2101 i ŽC 2057 (kružni tok) Žarovnica – Bedenec.

Prema Sporazumu, Županijska uprava za ceste preuzima financiranje radova u iznosu od 50% odnosno vrijednosti od 283.296,93 kn, a u istom postotku odnosno iznosu je obvezu financiranja radova preuzeo i Grad Lepoglava.

Po izvršenim radovima i završnom obračunu, obveza Grada Lepoglave u financiranju predmetnih radova utvrđena je u iznosu od 279.066,17 kuna.

- Za potrebe izgradnje kružnog toka u Žarovnici otkupljeno je zemljište u vrijednosti od ukupno 189.800,00 kuna.

- Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina po brojem N-16-M-115680-230309 od 24.03.2009. godine  te Odluke o odabiru Klasa: 404-01/09-01/6, Urbroj: 2186/16-02-09-4 od 08. travnja 2009. godine,  Grad Lepoglava i „tvrtka Lomi d.o.o., Donja Višnjica 89, sklopili su Ugovor o izvođenju radova na uređenju prostora kod Vatrogasnog doma u Lepoglavi. .

Vrijednost radova po ponudbenom i ugovornom troškovniku iznosi 66.511,35 kn.

Radovi su izvedeni u cijelosti, a po okončanju istih vrijednost izvedenih radova iznosi 66.343,37 kn.

- Na temelju provedenog postupka javne nabave, evidencijski broj E-VV br. 3/09, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem N-02-V-131117-170609 od 18. lipanj 2009. godine, te Odluke o odabiru Klasa:404-01/09-01/8, Urbroj: 2186/016-01-09-5 od 17. srpanj 2009. godine, sklopljen ugovor s Coning inžinjering d.d.Varaždin za projektiranje nogostupa:

a) ŽC 2056, dionica D. Višnjica – Zlogonje – Sv. Florijan (od raskrižja – lipa – do zaselka Jobi)

u dužini od 2850,00 m

b) ŽC 2056, dionica Trakošćan – Višnjica (od Doma omladine D. Višnjica do zadnjeg raskrižja

za selo Ves Višnjička) u dužini od 1.900,00 m

c) LC 25109 dionica (Lepoglava – Muričevec – Očura, spojna cesta D-35 i D-508) u dužini

od 570,00 m

d) nerazvrstanu cestu, dionica Kamenički Vrhovec – Kapustići u dužini od 570,00 m,

Ukupna cijena usluga ugovorena je u iznosu od 119.310,00 kuna (sa PDV-om) te je u tom iznosu i izvršena.

Obveze prema ugovorima iz 2008. godine za izradu projekata nogostupa Kamenica-Rogini i nogostupa u Višnjici, dospjele su na naplatu u 2009. godini, te je za navedene obveze utrošen iznos od 83.813,00 kuna.

3. Groblja

Na proračunskoj stavci planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je 5.738,25 kuna (izrada parcelacijskog elaborata groblje Višnjica i vodni doprinos za grobnu kuću u Višnjici).

Na temelju odluke gradonačelnika, zaključen je Ugovor sa tvrtkom Coning inžinjering d.d. Varaždin, o izradi projektne dokumentacije za parkiralište kod groblja u Kamenici (Banovo brdo), time da je projekt izrađen i dospio na naplatu u 2010. godini.

4. Izgradnja i održavanje sportskih objekata

Planiran je iznos od 250.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 207.448,52 kune.

Sredstva su utrošena za nabavu slijedeće robe, radova i usluga:

- uređenje igrališta u Muričevcu – iznos od 11.917,57 kuna,

- izrada projekta malonogometnog igrališta u Lepoglavskoj Vesi – iznos od 29.520,00 kuna

- građevinski radovi na malonogometnom igralištu u Čretu – iznos od 73.739,18 kuna

- nabavu dječjih igrala – 67.276,90 kuna

- nabava sportske opreme – iznos od 24.984,87 kuna

- Izgradnja elektroenergetskih objekata

Ukupno planirana proračunska sredstva iznose 550.000,00 kuna, time da se iznos od 465.000,00 kn odnosi na izvršenje programa proširenja javne rasvjete po Mjesnim odborima, a iznos od 85.000,00 kuna na izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete (Varaždinska ulica u Lepoglavi, prilazna cesta do groblja u Kamenici, od upravne gradske zgrade do Doma kulture, od ulice I. Mažuranića do groblja u Lepoglavi) sukladno Ugovoru sklopljenim 06.02.2009. godine sa Uredom ovlaštenog inženjera elektrotehnike iz Bednje, Ves Donja 24.

Ostvarenje navedene proračunske stavke iznosi 523.192,91 kuna.

6.   Opskrba pitkom vodom

Planirana sredstva od 400.000,00 kuna realizirana su u vrijednosti od 361.993,68 kuna, a koji iznos se odnosi na izradu projektne dokumentacije proširenja vodoopskrbne mreže i radove na proširenju vodovodne mreže te centralni dodatak za zaštitu voda Varkom d.d.  i to kako slijedi:

- izrada idejnog projekta vodoopskrbe Lepoglava-centar (s pripadajućim naseljima)  - 98.000,00 kn

- sufinanciranje projekta proširenja vodovodne mreže na Višnjici (Zlogonje- Klajdarići i Hadijaki- Mekulekovo-Bečak ciglari-Vranjki)  - 100.000,00 kn

- proširenje vodovodne mreže u Kameničkom Podgorju – Ilovica – 12.858,40 kn

- proširenje vodovodne mreže Gornja Višnjica – Pustike- 18.282,40 kn

- proširenje vodovodne mreže Viletinec-Crkovec – 48.363,60 kn

- centralni dodatak za zaštitu voda Varkom d.d.- 84.489,28 kn

7. Odvodnja

Planirana su sredstva od 365.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 250.051,02 kuna. Sredstva su utrošena na otkup zemljišta za potrebe pročistača otpadnih voda i konzultantsko savjetodavne usluge tijekom izrade glavnog i izvedbenog projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Lepoglave.

8. Poduzetnička zona

Planirana proračunska stavka na toj poziciji iznosi 3.000.000,00 kuna, realizirani su troškovi u iznosu od ukupno  2.769.889,06  kuna.

Za otkup zemljišta planirano je 1.100.000,00 kuna, a otkupljeno je zemljište u vrijednosti od 1.045.247,47 kuna.

Za stavku – projektiranje i izgradnja cesta od planiranih 1.900.000,00 kuna utrošeno je 1.724.641,59 kuna za

izgradnju prometnice, odvodnje, javne rasvjete i komunalne infrastrukture (plin,voda,DTK i KDS),  stručni  nadzor nad izvođenjem radova prema ugovoru s tvrtkom Coning inžinjering d.d., vodni doprinos i projekt komunalne infrastrukture.

Za građevinske radove proveden je postupak javne nabave, a kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je tvrtka Cesta-Varaždin d.d. Ugovoreni radovi u 2009. godini zbog vremenskih uvjeta nisu u cijelosti izvedeni, a do sada su realizirani u vrijednosti od 1.618.862,64 kune.

9.Stambeno poslovna zona

U stambeno poslovnoj zoni – centar nastavljeno je s otkupom zemljišta kako bi se stvorili uvjeti za daljnje aktivnosti koje se odnose na izgradnju prometnice, odvodnje i javne rasvjete koja je preduvjet za aktiviranje poslovne i stambene izgradnje na tom području.

Otkupljeno je zemljište u vrijednosti od 22.780,00 kuna, a planirana su u iznosu od 25.000,00 kuna.

OSTALA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Priprema, organizacija te interni nadzor provodio se nad izvođenjem slijedećih radova :

I. Tekuće održavanje po Mjesnim odborima

- porezivanje, proširenje, nasipavanje nasipnim materijalom postojećih nerazvrstanih cesta i otvaranje

novih cesta

- popravci oštećenja asfalta

- popravci kanalizacijskih šahtova i slivnika

- izrada novih betonskih cijevnih propusta

- postava saobraćajne signalizacije

- iskop cestovnih jaraka

- košnja uz cestovni pojas

- javna rasvjeta – praćenje popravaka rasvjetnih tijela kao i potrošnje el.energije za javnu rasvjetu

Planiran iznos 2.324.000,00 kn, realizirano 2.320.052,05 kuna po Mjesnim odborima kako slijedi:

MO Lepoglavska Ves – 134.269,65 kn

MO Zlogonje – 168.124,90 kn

MO Gornja Višnjica – 260.244,32 kn

MO Lepoglava – 481.835,29 kn

MO Očura – 52.480,64 kn

MO Purga – 110.107,67 kn

MO Viletinec-Vulišinec – 108.566,13 kn

MO Kamenica – 253.209,66 kn

MO Kameničko Podgorje – 319.614,41 kn

MO Žarovnica – 269.344,50 kn

MO Donja Višnjica – 162.254,88 kn

II. i III. Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu

Na temelju ugovora o održavanju javne rasvjete ________ (Golub) tijekom 2009. godine na području Grada Lepoglave vršeni su radovi na održavanju javne rasvjete, a od planiranih 150.000,00 kuna utrošeno je ukupno 96.066,31 kn.

Za utrošak električne energije planiran je iznos od 750.000,00 kuna, a utrošeno je 716.234,21 kn.

Prema Mjesnim odborima utrošak za održavanje javne rasvjete i potrošnju električne energije je slijedeći:

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	  UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE

MO Lepoglava  			18.157,11 kn				153.238,54 kn

MO Lepoglavska Ves  		  9.882, 00 kn				113.440,80 kn

MO Purga  			  9.150,00 kn				  30.711,66 kn

MO Očura  			  3.172,00 kn				  50.830,38 kn

MO Viletinec-Vulišinec  		  8.784,00 kn		  		  40.483,32 kn

MO Žarovnica  			  5.246,00 kn			 	  56.170,24 kn

MO Kameničko Podgorje 	 	  7.442,00 kn		 		  31.864,90 kn

MO Kamenica  			10.004,00 kn			  	  58.058,45 kn

MO Donja Višnjica  		  7.808,00 kn			 	  88.977,39 kn

MO Gornja Višnjica  		  9.638,00 kn				  62.707,65 kn

MO Zlogonje  			  6.783,20 kn			 	  29.750,88 kn

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

U navedenoj stavci obuhvaćeni su slijedeći radovi:

a)čišćenje snijega – prema ugovoru i ponudbenom troškovniku, planirano je 200.000,00 kuna, realizirani 	u iznosu od 195.634,99 kuna.

b) održavanje javih i zelenih površina  – prema ugovoru i ponudbenom troškovniku,  planirana su 	sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna, a realizirani su u vrijednosti od 392.279,94 kune.

c) zbrinjavanje staklene amb. – prema ugovoru, planirana su sredstva u iznosu od 21.000,00 kn, a 	realizirani su u vrijednosti od 21.153,60 kuna.

V. UREĐENJE VODOTOKA

Na ovoj stavci planiran je iznos od 250.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 247.247,33 kuna i to za uređenje slijedećih vodotoka:

- Kamenica: 22.694,98 kn

- Zlogonje: 41.841,95 kn

- Sestranec : 63.949,96 kn

- Jurenci: 50.791,01 kn

- naselja Čret, Žarovnica, Sestranec, Donja Višnjica: 67.969,43 kn

VI. Sanacija divljih deponija

Planirana proračunska sredstva iznose 64.000,00 kuna. Izvedeni su slijedeći radovi na sanaciji divljih deponija

- Ves Višnjička: 27.610,19 kn

- Glažari –Kameničko Podgorje: 11.932,84 kn

- Borje: 10.062,80 kn

- kod groblja Lepoglava: 13.703,92 kn

Za navedene radove utrošeno je ukupno 63.309,75  kuna proračunskih sredstava.

VII. Sanacija klizišta

- planirana proračunska sredstva od 200.000,00 kuna, realizirana su u iznosu od 197.302,12 kune.

Realizirani su radovi na klizištima:

- Zolmani: 		43.563,55 kn

- Pavlini-Zolmani-Hudini:  18.293,19 kn

- Pustajički:		85.000,00 kn

- Zlogonje:		50.445,38 kn

Uređenje autobusnih ugibališta

Planirana proračunska sredstva iznose 100.000,00 kuna, a ostvareni su troškovi u iznosu od 68.658,96 kuna.

Prema planu i dogovoru sa ŽUC-om prema kojem je dostavljen zahtjev za uređenje autobusnih ugibališta:

- Bednjica, Gornja Višnjica (otkupljeno je zemljište)

- Ves Višnjička, Gornja Višnjica – osigurano je zemljište

- Donja Višnjica – kod groblja (u fazi je izgradnje s pješačkom stazom)

- Žarovnica kod Osnovne škole – otkupljeno je zemljište

Grad je izveo građevinske radove iskopa i dovoženja tamponskog materijala, dok je  ŽUC u obvezi osigurati materijal (rubnjake, asfalt) i izvesti radove uređenja ugibališta.

Održavanje poslovnih zgrada

- planirana proračunska sredstva iznose 50.000,00 kuna.

- sredstva su utrošena na: uređenje fasade galerije Jamnić, komunalne naknade za odmaralište Selce, pričuve Lj.Gaja, pričuve za Mihanovićevu ulicu, te za uređenje prostora za arhivu u zgradi grada.

- ostvareni su troškovi u vrijednosti od 44.348,86 kuna.

Sređivanje zemljišnih knjiga

- planirana proračunska sredstva iznose 80.000,00 kuna.

- geodetsko-katastarske usluge – plan 30.000,00 kuna

- projekt dodjele kućnih brojeva – plan 50.000,00 kuna

U katastru Ivanec izrađen je digitalni prikaz kućnih brojeva te su izrađene pločice s otisnutim brojevima za naselja Žarovnica, Kamenica i Kameničko Podgorje. Podjela kućnih brojeva za Žarovnicu je u tijeku (istovremeno se i ažuriraju podaci o korisnoj površini prostora radi obračuna komunalne naknade).

Također je izrađen digitalni prikaz kućnih brojeva za naselja Lepoglava, Muričevec, Očura, Viletinec i Vulišinec te je izdana narudžbenica za izradu pločica s brojevima za navedena naselja.

- ukupno su ostvareni troškovi u vrijednosti od 72.570,64 kune, od čega za projekt dodjele kućnih brojeva 49.644,24 kune.

Izgradnja i rekonstrukcija cesta „ ŽUC“ (spojna cesta Mažuranićeva ulica – groblje)

Planirana proračunska sredstva od 200.000,00 kuna; troškovi su realizirani s iznosom od 109.860,00 kuna.

Sredstva u Proračunu su planirana za otkup zemljišta od privatnih vlasnika kako bi se stekli uvjeti za podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu i samu izgradnju prometnice.

Na temelju procjene tržišne vrijednosti od strane ovlaštenog sudskog vještaka Zdunić Dubravka, formirana je otkupna cijena od 50,00 kn /m2 zemljišta.

Do 31.12.2008. g. otkupljeno je zemljište površine 1450 m2 i utrošeno 72.500,00 kuna.

Za projektnu dokumentaciju prometnice podmireni su troškovi u vrijednosti od 15.860,00 kuna.

Izgradnja mostova

- planirana proračunska sredstva iznose 115.000,00 kuna

-      ostvareni su troškovi od 98.820,00 kuna.

- projekt mosta Gusinjak

VIA PLAN d.o.o.iz Varaždina izradio je projektnu dokumentaciju za most koja se sastoji od:

- Idejnog rješenja

- Glavnog projekta

- Izvedbenog projekta

Ugovorna cijena projektne dokumentacije iznosi 98.820,00 kuna s PDV-om.

S obzirom da je most podložan reviziji u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti jedan primjerak

Glavnog projekta  dana 27.08.2008.godine poslan je na INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE

d.d.Zagreb radi dostavljanja ponude za obavljanje revizije na projekt.Cijena izrade revizije glavnog projekta

iznosi 7.150,00 kuna bez PDV-a te je za isto Institutu građevinarstva Hrvatske poslana narudžbenica, ali dosad

nismo dobili potvrdu o obavljenoj reviziji.

Mjesni odbori

- planirana proračunska sredstva iznose 650.000,00 kuna, a odnose se na tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova:

- Kamenica

- Bednjica

- Višnjica Donja

- Očura, te

- otkup zemljišta

- Na poziciji tekućeg i investicijskog održavanja društvenih domova osigurana su proračunska sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna, dok za otkup zemljišta namijenjeno 150.000,00 kuna.

Za uređenje društvenih domova realizirano je:

- uređenje fasade doma Očura – 20.586,45 kuna

- uređenje dvorišta društvenog doma Bednjica – 15.991,76 kuna

- nabava štednjaka dom Očura – 2.394,99 kuna

- uređenje okoliša društvenog doma Bednjica – 158.526,43 kuna

- kapelica Dubovec – 11.060,11 kuna

- adaptacija Vatrogasnog doma Višnjica – 100.000,00 kuna

- izrada projektne dokumentacija Vatrogasno-društvenog doma u Kamenici, projekt uklanjanja zgrade

Dom Kamenica.

Troškovi izvođenja radova  realizirani su s iznosom od 415.675,42 kune.

- Po provedenom otvorenom postupku javne nabave za uređenje okoliša Društvenog doma Bednjica s   najpovoljnijim ponuđačem „NISKOGRADNJA – HUĐEK“iz Petrijanca zaključen je ugovor o izvođenju

radova.Vrijednost ugovorenih radova iznosi 168.194,54 kune.

Sanacija ustanova kulture

- planirana proračunska sredstva iznose  1.750.000,00 kuna

- sredstva EU fondova		         5.250.000,00 kuna

S obzirom da se radi o višegodišnjem projektu po rebalansu proračuna planirana sredstva iznose:

- planirana proračunska sredstva	1.927.376,90 kuna

- sredstva EU fondova		4.172.623,10 kuna

Sa 31.12.2008.godine realizirani su troškovi u vrijednosti od 4.801.193,65 kuna.

Projekt Tourist and Cultural Information Centre - TCIC namijenjen je poboljšanju konkurentnosti lepoglavske mikroregije u skladu s mikroregionalnom Strategijom razvoja turizma te Regionalnim operativnim programom Varaždinske županije (ROP) Prioritet 2 (Povezivanje i umrežavanje gospodarstva) Mjera 6 (Umrežavanje institucija vezanih za turizam). Kao specifičan cilj ovog projekta definiran je razvitak turističke infrastrukture i osiguranje novih turističkih usluga u lepoglavskoj mikroregiji preko otvaranje Turističkog i kulturnog informativnog centra. Projekt se provodi u okviru PHARE 2005 programa „Dodjela bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu“.

Tzv. vodeći  partner je Grad Lepoglava sa svojim partnerima: Zadrugom lepoglavske čipke, Nezavisnom udrugom mladih, Zajednicom športskih udruga grada Lepoglave, Gradskom knjižnicom Lepoglava i Pučkim otvorenim učilištem „Đuro Arnold“ Ivanec i Kaznionicom u Lepoglavi kao suradnikom. Trajanje Projekta je 14 mjeseci, od početka prosinca 2007. do kraja siječnja 2009. godine.

Dana 04. lipnja 2008. godine potpisan je ugovor s tvrtkom MIPCRO d.o.o. o izvođenju radova na adaptaciji i rekonstrukciji objekta  na iznos 598.304,53 Eura, koji su završeni prema terminskom planu 29. studenog 2008. godine.

Obavljen je tehnički pregled i izdana uporabna dozvola za objekt  tako da je i svečana sjednica Gradskog vijeća 08. prosinca održana upravo u Turističko kulturno-informativnom centru.

Izrada prostorno – planske dokumentacije

-planirana proračunska sredstva iznose 100.000,00 kuna

-troškovi su realizirani s iznosom od 99.999,98 kuna.

- U provedenom postupku javne nabave, pod evidencijskim brojem E-MV 5/08 objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem N-16-M-126192-060808 od 08.kolovoza 2008.godine – izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava, prihvaćena je ponuda „URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA“d.o.o.Britanski trg 12, Zagreb, za izradu Izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja Lepoglava.

S izrađivačem je sklopljen ugovor vrijednosti 189.000,00 kuna bez PDV-a.  Tijekom prosinca, predan je Elaborat o izradi Izmjena i dopuna UPU-a dijela naselja Lepoglava radi provođenja Prethodne rasprave.

Investicijsko održavanje groblja

- planirana proračunska sredstva iznose 102.000,00 kuna

- troškovi investicijskog održavanja groblja ostvareni s iznosom od 101.449,36 kune.

- Izvršeni su slijedeći radovi na grobljima na području Grada Lepoglave:

- popravak krova na grobnoj kući - Kamenica

- izrada pregradnog zida i ugradnja stolarije

- popravak ograde na groblju u Lepoglavi

- izrada asfaltne staze na novom groblju u Lepoglavi

- izrada ograde kod križa u Lepoglavi

- izrada asfaltne staze – groblje Višnjica

Zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica

- planirana proračunska sredstva iznose 25.000,00 kuna

- realizacija je ostvarena s iznosom od 25.000,00 kuna.

Deratizacija i dezinsekcija

- planirana proračunska sredstva iznose 80.000,00 kuna

Za deratizaciju po naseljima i domaćinstvima izvršene su usluge u vrijednosti od 70.345,20 kuna.

Dekoracija povodom novogodišnjih blagdana

- planirana proračunska sredstva iznose 100.000,00 kuna

Od stane dobavljača nije dostavljena faktura za nabavku opreme za dekoraciju za 2007.godinu tako su isti troškovi podmireni u tekućoj 2008.godini.

Fakturirani troškovi na toj poziciji iznose 99.572,74 kune.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA     		      Zorislav Rodek, dr.vet.med.