| REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava Gradsko vijeće KLASA: 363-01/12-01/1 URBROJ: 2186/016-03-12-2 Lepoglava, 23.02.2012. Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik“ Varaždinske županije br. 18/09, 31/09-ispravak, 43/09, 31/10-ispravak i 6/11), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 27. sjednici održanoj 23.02.2012. godine, donosi PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE U 2012. GODINI Članak 1. Ovim planom utvrđuju se vodne građevine koje se planiraju graditi u 2012. godini na području Grada Lepoglave kao i izvori sredstava za financiranje gradnje. Članak 2. U 2012. godini na području Grada Lepoglave planira se graditi slijedeće vodne građevine: Redni broj; Vrsta vodnih građevina; Procijenjena vrijednost (u kunama). 1.; Izgradnja: Vodovodna mreža Zlogonje-Hadijaki - Mekulekovo-Bečak-Ciglari-Vranjka, l=1800,00 m'; 490.000,00. 2.; Izgradnja: vodovodna mreža Kameničko Podgorje-razvodna mreža, vodosprema i precrpna stanica, l=4000,00 m'; 1.050.000,00. 3.; Obnova:vodovod Žarovnica –Mačeki, l=150,00 m'; 36.000,00. 4.; Obnova: Vodovod Crkovec- nastavak, l=100,00; ' 18.000,00. 5.; Obnova hidrotehničkih objekata: - kaptaža Sutinska-telemetrijsko očitavanje - kaptaža Ravna Gora- telemetrijsko očitavanje - vodosprema „Jelena“; 110.000,00. 6.; Ugradnja hidranata na postojeću vodoopskrbnu mrežu; 40.000,00. 7.; Transportni vodoopskrbni sustav visoke zone Grada Lepoglave (obuhvaća centar Lepoglave s pripadajućim naseljima) - L=5.500 m', vodosprema V=100 m3; 400.000,00. UKUPNO VODOOPSKRBA:; 2.144.000,00. Članak 3. Plan gradnje vodnih građevina iz prethodnog članka provodi Ivkom d.d. Ivanec, osim točke 7. koje provodi Varkom d.d. Varaždin, a koji u provedbi imaju sva prava i obveze investitora. Članak 4. Izvori financiranja vodnih građevina iz članka 1. ovog Plana su: 1) naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu 2) naknada za razvoj 3) Proračun 4) drugi izvori utvrđeni posebnim propisima 5) Vlada RH i Hrvatske vode Članak 5. Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Zorislav Rodek, dr.vet.med. Obrazloženje Djelatnosti opskrbe pitkom vodom te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda regulirane su odredbama Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09), koji ih naziva javna vodoopskrba i javna odvodnja i koji uvodi pojam „komunalnih vodnih građevina“. Odredba članka 26. stavak 3. Zakona o vodama određuje da se gradnja komunalnih vodnih građevina provodi prema planu koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Obzirom su javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe na području Grada Lepoglave - Ivkom d.d. i Varkom d.d. , dostavili prijedloge Plana radova gradnje komunalne infrastrukture na području Grada u 2012. godini, to je temeljem istih izrađen ovaj Plan te se isti upućuje Gradskom vijeću Grada Lepoglave na usvajanje. GRADONAČELNIK Marijan Škvarić, dipl. ing...... |  |
| --- | --- |