KLASA :551-06/03-01/01

URBROJ: 2186/016-01-03

Lepoglava, 30.10.2003.

Gradsko vijeće

# KLASA: 400-04/22-01/2

# URBROJ: 2186-9-02-22-1

# Lepoglava, 21.12.2022.

# Na temelju odredbe članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 64/20 i 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 12. sjednici održanoj 21.12.2022. godine donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2023. GODINU

- UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Lepoglave za 2023. godinu, u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem slijedećih komunalnih djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta,

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

- održavanje javnih zelenih površina,

- održavanje groblja,

- održavanje čistoće javnih površina i

- održavanje javne rasvjete

Ovim Programom određuju se:

- opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

2.  SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini, planirana su u iznosu od 532.201,00 €, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

- komunalna naknada:148.650,00 €

- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina:19.910,00 €

- potpore Hrvatske ceste: 66.360,00 €

- ostali prihodi Proračuna Grada Lepoglave: 297.281,00 €

3. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S PROCJENOM TROŠKOVA

Na temelju predviđenih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se  određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini, po djelatnostima i s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA A1005 01 | 79.633,68 € |
|  | Održavanje i košnja travnjaka u naseljima Grada Lepoglave : Proljetno izgrabljivanje travnjaka - 25.000,00 m2 Jesensko izgrabljivanje lišća s travnjaka – 120.000,00 m2 Košnja zelenih površina - 1.200.000,00 m2 Košnja korovišta u vlasništvu Grada – 300.000,00 m2 Obnova uništenih travnjaka u naselju Lepoglava – 800,00 m2 | 53.089,12 € |
|  | Održavanje cvjetnih gredica Uklanjanje starog nasada sa cvjetnih gredica – 700,00 m2 Nabava sezonskog cvijeća - 12.000 kom Nabava cvijeća trajnica – 200 kom Zalijevanje cvjetnih gredica - 5.250,00 m2 Plijevljenje i okopavanje cvjetnih gredica - 1.400,00 m2 nabava i sadnja ruža– 30 kom nabava i sadnja ruža stablašica - 10 kom prihrana ruža umjetnim gnojivima – 30 kom zaštita ruža od bolesti i štetočina – 30 kom | 13.272,28 € |
| 3. | Održavanje grmova: prikraćivanje i prorijeđivanje nasada grmlja – 700,00 m2 pljevljenje i okopavanje nasada grma s izradom obruba uz travnjak te odvozom i zbrinjavanjem nastalog otpada – 2.200,00 m2 priprema terena, dobava i sadnja ukrasnih grmova – 15 kom prihrana grmova – 500 kom otresanje snijega sa grmlja – 50 h | 2.720,82 € |
|  | Živa ograda: a) prikraćivanje i formiranje žive ograde s odvozom i zbrinjavanjem otpada - 12.500,00 m2 b) nabava, doprema i sadnja živice – 500 kom c) otresanje snijega sa živice – 30 h | 6.636,14 € |
|  | Drveće: oblikovanje krošnji drveća, odsijecanje suhih i polomljenih grana, te odvoz i zbrinjavanje nastalog otpada – 90 h rada sječa suvišnog drveća rezanjem za ogrjevno drvo, frezanje panjeva u ravnini površine te zbrinjavanja – 3 kom nabava, dobava i sadnja novog drveća – 12 kom zalijevanje mladog drveća – 12 kom | 1.592,67 € |
|  | Staze i parkovni elementi: skidanje korova sa staza, zascjevanje rubova staza i odvoz te zbrinjavanje otpada (3x godišnje) – 4.000,00 m2 dobava i doprema sipine za parkovne staze, razvoz sipine po stazama i ravnomjerno razasitanje – 350,00 m2 dobava i postava parkovnih klupa – 2 kom dobava i postava koševa za smeće – 4 kom | 2.123,56 € |
|  | Ostalo - skidanje korova sa suhozida i odvoz nastalog otpada – 500,00 m2 | 199,09 € |
| UKUPNO: | 79.633,68 € |
| Izvori financiranja: komunalna naknada:33.797,00 € ostali prihodi proračuna:45.836,68 € |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA A1005 01 | 19.907,32 € |
| 1. | Dobava i postava koševa za smeće – 4 kom | 662,52 € |
| 2. | Čišćenje trgova, nogostupa, parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza. Metenje (ručno ili strojno), skupljanje otpada (od zimskog posipavanja ulica) te odvoz istog na deponij – 100.000,00 m2 | 11.945,05 € |
| 3. | Ručno čišćenje javnih i zelenih površina od papira i drugog otpada, svakodnevno pražnjenje košarica za smeće na cijelom području Grada, odvoz skupljenog otpada – 300 h | 3.981,68 € |
| 4. | Uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Lepoglave – 200 h | 3.318,07 |
| UKUPNO: | 19.907,32 € |
| Izvori financiranja: komunalna naknada:10.000,00 € ostali prihodi proračuna:9.907,32 € |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE A1005 02 | 31.850,00 € |
|  | Usluga održavanja javne rasvjete na području Grada (materijal i oprema). planirana izmjena 120 žarulja, 100 propaljivača te 80 prigušnica popravci zbog oštećenja uslijed vremenskih nepogoda na području Grada božićna dekoracija - nabava, postavljanje i kićenje božićne jelke kod crkve u Lepoglavi, montaža božićnog nakita u naseljima na području cijelog Grada | 31.850,00 € |
| UKUPNO: | 31.850,00 € |
| Izvori financiranja: komunalna naknada:20.000,00 € ostali prihodi proračuna: 11.850,00 € |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU A1005 03 | 145.990,00 € |
| 1. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu na cijelom području Grada | 145.990,00 € |
| UKUPNO: | 145.990,00 € |
| Izvori financiranja: komunalna naknada:30.000,00 € ostali prihodi proračuna: 115.990,00 € |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA A1005 05 | 179.170,00 € |
|  | Ophodnja nerazvrstanih cesta na cijelom području Grada | 740,00 € |
|  | Održavanje kolnika – predviđeno za izvanredne događaje uslijed vremenskih neprilika na području Grada | 9.290,00 € |
|  | Popravci asfaltnih kolnika na nerazvrstanim cestama u naseljima Lepoglava, Očura, Kamenica, Crkovec, Žarovnica , Kameničko Podgorje, Donja Višnjica, Bednjica, Gornja Višnjica i Zlogonje 300 m2 | 10.617,00 € |
|  | Popravci makadamskih kolnika te navoz kamenog materijala prema planu i programu mjesnih odbora na području Grada - 5.000,00 t kamenog materijala i 1.300 sati rada stroja | 66.361,00 € |
|  | Održavanje objekata uz cestovnu odvodnju - čišćenje cestovnih jaraka, iskopi odvodnih jaraka, čišćenje slivnika i linijskih rešetki prema potrebama te planu i programu mjesnih odbora grada - 1.500 m | 14.599,00 € |
|  | Održavanje cestovne opreme – učvršćivanje prometnih znakova poslije zimske službe, te postava novih u naseljima Lepoglava, Kameničko Podgorje, Viletinec, Gornja Višnjica i Donja Višnjica | 4.379,00 € |
|  | Košnja trave uz prometnicu 2 puta godišnje uz sve nerazvrstane ceste Grada u svim naseljima - 150.000 m2 | 17.253,00 € |
|  | Nabava kamenog materijala raznih frakcija – 5.000 t | 26.545,00 € |
|  | Prometna signalizacija raznih specifikacija – po potrebi | 6.626,00 € |
|  | Usluga stručnog nadzora | 660,00 € |
|  | Ostali radovi | 10.600,00 € |
|  | Strojno čišćenje i malčiranje drvenastog raslinja uz nerazvrstane ceste | 11.500,00 € |
| UKUPNO: | 179.170,00 € |
| Izvori financiranja: 1. komunalna naknada:51.853,00 € 2.naknada za eksploataciju mineralnih sirovina:19.910,00 € 3. ostali prihodi proračuna: 107.407,00 € |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA - prema planu i programu zimske službe za 2022/2023 A1005 06 | 66.360,00 € |
| 1. | Pripravnost baze tijekom trajanja zimske službe od 15.11.tekuće do 15.04. slijedeće godine | 3.981,68 € |
| 2. | Dežurna služba – predviđeno je 200 sati | 2.654,45 € |
|  | Radovi stroja/ralice i potrošnja posipala za posipavanje cesta – predviđeno je 1.120 sati rada raznih strojeva za čišćenje cesta, te 120 tona posipala za ceste | 59.060,26 € |
|  | Ophodarska služba - predviđeno je 50 sati ophodnje | 663,61 € |
| UKUPNO: | 66.360,00 € |
| Izvori financiranja: 1. potpore Hrvatske ceste: 66.360,00 € |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE I OBORINSKIH VODA A1005 07 | 2.650,00 € |
| 1. | održavanje objekata i uređaja odvodnje | 2.650,00 € |
| UKUPNO: | 2.650,00 € |
| Izvori financiranja: ostali prihodi proračuna: 2.650,00 € |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE GROBLJA A1005 09 | 6.640,00 € |
|  | Projekt uređenja groblja Lepoglava | 5.308,00 € |
|  | Groblja u Lepoglavi, Kamenici i Donjoj Višnjici | 1.332,00 € |
| UKUPNO: | 6.640,00 € |
| Izvori financiranja: komunalna naknada:3.000,00 € ostali prihodi proračuna:3.640,00 € |

4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu stupa na snagu 01.01.2023. godine, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Hrvoje Kovač

# Text boxes

### REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava