REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava

# Gradonačelnik

# Klasa: 400-16/23-01/5

# Urbroj: 2186-9-01-23-1

# Lepoglava, 29.05.2023.g.

# Na temelju odredbe članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38.  Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 64/20 i 18/21), Gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PROGRAMA

# GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

# ZA 2022. GODINU

# I.

# Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine donijelo Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  114/21), a na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine donijelo je 1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 130/22; dalje u tekstu: Program).

# Odredbom članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za podnošenjem predstavničkom tijelu izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

# Stavkom 2. istoga članka Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisano je da se predmetno izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

# U nastavku slijedi prikaz financijskih pokazatelja realizacije Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, te opis izvedenih radova:

| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja: |
| --- |
| Planirano u 2022.g.: 530.000,00 kuna | Izvršeno u 2022.g.: 405.469,89 kuna |

# JAVNA PARKIRALIŠTA:

| Redni broj | Naziv objekta/uređaja | Opis radnje/radova | Planirano 2022. | Izvršeno 2022. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Parkiralište groblje Kamenica | projekti | 10.000,00 | 0,00 | proračun: 10.000,00 |
| Ukupno: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# JAVNA RASVJETA:

| Redni broj | Naziv objekta/uređaja | Opis radnje/radova | Planirano 2022. | Izvršeno 2022. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima | Građenje | 150.000,00 | 124.430,00 | proračun: 183.602,64 |
|  |  | Zakup snage EE | 100.000,00 | 59.172,64 |  |
|  |  | UKUPNO | 250.000,00 | 183.602,64 | 183.602,64 |
| b) | Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća | građenje | 250.000,00 | 215.867,25 | proračun 183.602,64 |
|  |  | Stručni nadzor | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|  |  | UKUPNO | 260.000,00 |  | 221.867,25 |
| c) | Izgradnja javne rasvjete u Žarovnici (od područne škole prema groblju) | Građenje | 9.000,00 | 0,00 | proračun 0,00 |
|  |  | Stručni nadzor | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | UKUPNO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Obrazloženje:

Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima

Proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima - rashodi su izvršeni u iznosu od 183.602,64 kuna (73,4 % plana). Od tog iznosa 83.535,00 kuna plaćeno je za kupnju svjetiljki za osvjetljavanje prometnica, a 59.172,64 kuna je iznos naknade za zakup snage struje u Donjoj Višnjici te za priključenja na mrežu HEP-a. Ugovor o radovima na proširenju javne rasvjete po mjesnim odborima na području Grada Lepoglave sklopljen je s poduzećem Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub, Horvatsko 62, 42240 Ivanec na iznos od 40.895,00 kuna.

Javna rasvjeta-izgradnja

# Izgradnja javne rasvjete u Zlogonju (potez Donja Voća) – rashodi su izvršeni u iznosu od 221.867,25 kuna (85,3 % plana). S poduzećem Elektro Golub, uslužne i komunalne djelatnosti, vl. Stjepan Golub,   Horvatsko 62, 42240 Ivanec sklopljen je Ugovor o radovima na produžetku javne rasvjete u Zlogonju (prema naselju Donja Voća) u iznosu od 216.079,75 kuna te je za tu uslugu utrošeno 215.867,25 kuna, dok je s poduzećem Cting d.o.o., Ivana Mažuranića 4 A, 42250 Lepoglava sklopljen Ugovor o usluzi stručnog nadzora nad izvođenjem radova na produžetku javne rasvjete u naselju Zlogonje (prema naselju Donja Voća) u iznosu od 6.000,00 kuna te je za tu uslugu taj isti iznos i utrošen.

| Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja: |
| --- |
| Planirano u 2022.g.: 60.000,00 kuna | Izvršeno u 2022.g.: 0,00 kuna |

# 2.1.  GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

| Redni broj | Naziv objekta/uređaja | Opis radnje/radova | Planirano 2022. | Izvršeno 2022. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Izgradnja zgrade gradske tržnice u Lepoglavi | Građenje | 40.000,00 | 0,00 | Pomoć APPRRR: 0,00 |
|  |  | Stručni nadzor | 6.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Koordinator zaštite na radu | 4.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | UKUPNO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Izgradnja fontane u parku kod zgrade gradske uprave | Radovi | 9.000,00 | 0,00 | Proračun: 0,00 |
|  |  | Stručni nadzor | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | UKUPNO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati: |
| --- |
| Planirano u 2022.g. 7.285.000,00 kuna | Izvršeno u 2022.g. 2.556.617,06 |

3.1. NERAZVRSTANE CESTE

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta -prema Programu modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području grada Lepoglave za 2022. g.

| Redni broj | Naziv objekta/uređaja | Opis radnje/radova | Planirano 2022. | Izvršeno 2022. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Dionica 1: MO Gornja Višnjica (dionica Zalužje -Hercegi NC 2-048 u dužini 90,00m) Dionica 2: MO Kameničko Podgorje (NC 2-036 Jureni u dužini 45,00 m) Dionica 3: MO Viletinec – Vulišinec (nerazvrstana cesta NC 1-059 i 3-036 odvojak Šipuši u dužini 43 m) Dionica 4: MO Gornja Višnjica (Bednjica – Dukarići -općina Bednja NC 3-087 u dužini 40 m) Dionica 5: MO Lepoglava (Kameni vrh NC 2-018 u dužini 355,0 m) Dionica 6: MO Gornja Višnjica (Bednjica Glavići/ Dukarići NC 1-094) u dužini 40,0 m Dionica 7: MO Očura (NC 3-011) u dužini 231,0 m Dionica 8: (MO Purga: Mažuranićeva 10 odvojak NC u dužini 45,00 m) Dionica 9: MO Gornja Višnjica (Ves Višnjička- Hudini NC 1-101 u dužini 430,00m) | Snimak izvedenog stanja | 20.000,00 | 4.875,00 | Proračun 816.538,36 |
|  |  | građenje dionica 1: NC 2-048 | 90.000,00 | 72.573,83 | Komunalni doprinos 23.111,97 |
|  |  | Građenje dionica 2: NC 2-036 | 60.000,00 | 45.860,56 | Pomoći MPUGDI 300.000,00 |
|  |  | Građenje dionica 3: NC 1-059 i 3-036 | 50.000,00 | 40.817,54 | Šumski doprinos 30.037,63 |
|  |  | Građenje dionica 4: NC 3-087 | 70.000,00 | 48.997,69 | Sufinanciranje građana 109.194,79 |
|  |  | Građenje dionica 5: NC 2-018 | 370.000,00 | 362.261,75 |  |
|  |  | Građenje dionica 6: NC 1-094 | 160.000,00 | 49.082,28 |  |
|  |  | Građenje dionica 7: NC 3-011 | 220.000,00 | 207.731,79 |  |
|  |  | Građenje dionica 8: NC 2-093 | 60.000,00 | 54.603,65 |  |
|  |  | Građenje dionica 9: NC 1-101 | 440.000,00 | 362.328,66 |  |
|  |  | Stručni nadzor | 30.000,00 | 29.750,00 |  |
| Ukupno: | 1.570.000 | 1.278.882,75 | 1.278.882,75 |
| b) | Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 2-007 naziva Pošnjaci | Građenje | 400.000,00 | 0,00 | Pomoći EU 50.000,00 |
|  |  | Nalaz ovlaštenog inženjera | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | Projektna dokumentacija | 45.000,00 | 45.000,00 |  |
| Ukupno: | 450.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| c) | Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstene ceste oznake NC 2-027 Murićevec | Građenje | 500.000,00 | 0,00 | Pomoći EU 45.000,00 |
|  |  | Nalaz ovlaštenog inženjera | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | Projektna dokumentacija | 40.000,00 | 40.000,00 |  |
| Ukupno: | 545.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| d) | Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 2-018 naziva Kameni Vrh | Projektna dokumentacija | 60.000,00 | 56.250,00 | Pomoći EU 61.250,00 |
|  |  | Nalaz ovlaštenog inženjera | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | radovi | 850.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | UKUPNO: | 915.000,00 | 61.250,00 | 61.250,00 |
| e) | Sanacija klizišta na dijelu nerazvrstane ceste oznake NC 1-142 Očura (kod kč.br. 16A) | Projektna dokumentacija | 70.000,00 | 68.750,00 | Pomoći EU 73.750,00 |
|  |  | Nalaz ovlaštenog inžinjera | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  |  | Radovi | 600.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | UKUPNO | 675.000,00 | 73.750,00 | 73.750,00 |
| f) | Usluge upravljanja projektom sanacije klizišta i sturčni nadzor | Projektantski nadzor za sva 4 klizišta | 50.000,00 | 0,00 | Pomoći EU 91.666,64 |
|  |  | Stručni nadzor za sva 4 klizišta | 150.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Usluge upravljanja projektom | 140.000,00 | 91.666,64 |  |
|  |  | UKUPNO | 340.000,00 | 91.666,64 | 91.666,64 |
| g) | Rekonstrukcija prometnice u Poduzetničkoj zoni Lepoglava | Otkup zemljišta | 100.000,00 | 14.068,33 | Proračun 38.568,33 |
|  |  | Projekti | 25.000,00 | 24.500,00 |  |
|  |  | Građenje | 500.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Stručni nadzor | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | UKUPNO | 675.000,00 | 38.568,33 | 38.568,33 |
| i) | Rekonstrukcija dijela postojeće nerazvrstane ceste oznake nC 1-039 naziva Očura | Projekti | 5.000,00 | 0,00 | Proračun 0,00 |
|  |  | Radovi | 120.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Stručni nadzor | 5.000,00 | 0,00 |  |
| Ukupno: | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno a)b)c)d)e) f) g) i i): | 6.180.000,00 |  | 1.639.117,72 |

# Obrazloženje:

Modernizacija nerazvrstanih cesta – prema Programu modernizacije i asfaltiranja NC na području Grada Lepoglave za 2021.g.

Za potrebe provedbe postupka nabave radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta ugovorena je izrada idejnog projekta s troškovnikom rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave, čija je rekonstrukcija predviđena Programom modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave za 2021. godinu usvojenim od Gradskog vijeća.

Rekonstrukcijom su bile obuhvaćene slijedeće dionice nerazvrstanih cesta:

# Dionica 1: MO Gornja Višnjica (dionica Zalužje -Hercegi NC 2-048 u dužini 90,00m)

# Dionica 2: MO Kameničko Podgorje (NC 2-036 Jureni u dužini 45,00 m)

# Dionica 3:  MO Viletinec – Vulišinec (nerazvrstana cesta  NC 1-059 i 3-036 odvojak Šipuši u dužini 43 m)

# Dionica 4:  MO Gornja Višnjica  (Bednjica – Dukarići -općina Bednja NC 3-087 u dužini 40 m)

# Dionica 5: MO Lepoglava (Kameni vrh NC 2-018 u dužini 355,0 m)

# Dionica 6: MO Gornja Višnjica (Bednjica Glavići/ Dukarići NC 1-094) u dužini 40,0 m

# Dionica 7: MO Očura (NC 3-011) u dužini 231,0 m

# Dionica 8: MO Purga: (Mažuranićeva 10 odvojak NC u dužini 45,00 m)

Dionica 9: MO Gornja Višnjica (Ves Višnjička- Hudini NC 1-101 u dužini 430,00m)

Za uslugu izrade projektne dokumentacije, uslugu stručnog nadzora i radove je utrošeno  1.278.882,75 kuna, a Predmetni projekt sufinanciran je sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 300.000,00 kuna.

# Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-007 u naselju Lepoglava (ulica Lepoglavska Ves) naziva Pošnjaci

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-007 u naselju Lepoglava (ulica Lepoglavska Ves), Pošnjaci utrošeno je ukupno 50000.00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

# Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-027 u naselju Muričevec

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-027 u naselju Muričevec utrošeno je ukupno 45.000,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera i izradu projektne dokumentacije, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

# Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 2-018 u naselju Lepoglava (Kameni vrh)

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 2-018 u naselju Lepoglava (Kameni vrh) utrošeno je ukupno 61.250,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera i izradu projektne dokumentacije, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

# Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti NC 1-142 u naselju Očura kod k.br. 16A

Za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti oznake NC 1-142 u naselju Očura utrošeno je ukupno 73.750,00 kuna, za nalaz ovlaštenog inženjera i izradu projektne dokumentacije, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

# Usluga upravljanja projektom za sva 4 klizišta i stručni nadzor

Za uslugu upravljanja projektom za sva 4 klizišta i stručni nadzor je utrošeno ukupno 91.666,64,00 kuna, a koji je financiran temeljem „Ugovora o dodijeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU“ za operaciju Sanacija klizišta na okolnom području Grada Lepoglave“, ref. br. ugovora FSEU.2022.MINGOR.02.019.

# Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Lepoglava

Za potrebe otkupa zemljišta je utrošen iznos od 14.068,333 kuna. za izradu projektne dokumentacije je utrošeno 24.500,00 kuna.

3.2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA:

| Redni broj | Naziv objekta/uređaja | Opis radnje/radova | Planirano 2022. | Izvršeno 2022. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Rekonstrukcija postojećih pješačkih staza uz županijske ceste (po sporazuma o sufinanciranju) | Građenje | 9.000,00 | 0,00 | proračun: 0,00 |
|  |  | Projektna dokumentacija | 1.000,00 | 0,00 |  |
| Ukupno: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Rekonstrukcija nogostupa sjevernog dijela ulice Hrvatskih pavlina u Lepoglavi (od parka- vatrogasnog doma, sve do kraja parkirališta Kaznionice u Lepoglavi dužine 316,80 m) | Građenje | 800.000,00 | 795.241,65 | -proračun: 575.116,65 Pomoći MRRFEU 240.000,00 |
|  |  | Stručni nadzor | 30.000,00 | 19.875,00 |  |
| Ukupno: | 830.000,00 | 815.116,65 | 815.116,65 |
| Ukupno a) i b) : | 840.000,00 |  | 815.116,65 |

# Obrazloženje:

Rekonstrukcija nogostupa u Ulici hrvatskih pavlina – rashodi su izvršeni u iznosu od 815.116,65 kuna (98,2% plana). S poduzećem TTG d.o.o., Donja Višnjica 1 G, 42250 Lepoglava sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi na iznos od 796.326,25 kuna. Za tu uslugu utrošeno  je 795.241,65 kuna te je s poduzećem PRE-CON d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, 42000 Varaždin sklopljen Ugovor za obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji sjevernog dijela Ulice hrvatskih pavlina u Lepoglavi u iznosu od 19.875,00 kuna te je za tu uslugu taj isti iznos i utrošen. Projekt je financiran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 240.000,00 kuna.

3.3. JAVNE ZELENE POVRŠINE:

| Redni broj | Naziv objekta/uređaja | Opis radnje/radova | Planirano 2022. | Izvršeno 2022. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Rekonstrukcija postojećeg igrališta u Bednjici | građenje | 50.000,00 | 0,00 | -proračun: 0,00 |
|  |  | Stručni nadzor | 10.000,00 | 0,00 |  |
| Ukupno: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

3.4. JAVNA RASVJETA:

| Redni broj | Naziv objekta/uređaja | Opis radnje/radova | Planirano 2022. | Izvršeno 2022. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Rekonstrukcija javne rasvjete u Kamenici (prema Osnovnoj školi) | Projekti | 2.000,00 | 1.875,00 | proračun: 102.382,69 |
|  |  | Radovi | 100.000,00 | 98.007,69 |  |
|  |  | Stručni nadzor | 3.000,00 | 2.500,00 |  |
|  |  | UKUPNO | 105.000,00 | 102.382,69 | 102.382,69 |
| b) | Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Gorica u naselju Lepoglava | Projekti | 2.000,00 | 0,00 | Proračun 0,00 |
|  |  | Radovi | 75.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | Stručni nadzor | 3.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | UKUPNO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno a) b): | 185.000,00 |  | 102.382,69 |

# Obrazloženje:

Izgradnja javne rasvjete u Kamenici (prema OŠ) - rashodi su izvršeni u iznosu od 102.382,69 kuna. Za izradu troškovnika zamjene i produžetka javne rasvjete uz prometnicu kod škole u Kamenici utrošeno je 1.875,00 kuna. S poduzećem Ivkom d.d.,Vladimira Nazora 96 B, 42240 Ivanec sklopljen je Ugovor o radovima na rekonstrukciji javne rasvjete u Kamenici (prema Osnovnoj školi) na iznos od 74.374,91 kuna te uz narudžbenicu za proširenje javne rasvjete Kamenica za tu uslugu utrošeno je 98.007,69 kuna. Za nadzor radova utrošen je iznos u iznosu od 2.500,00 kuna koji je ugovoren sa tvrtkom CTing d.o.o., Ivana Mažuranića 4a, 42250 Lepoglava.

3.5. GROBLJA

| Redni broj | Naziv objekta/uređaja | Opis radnje/radova | Planirano 2022. | Izvršeno 2022. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Obnova Spomen križa i uređenje prostora za urne-groblje Lepoglava | Projektna dokumentacija | 20.000,00 | 0,00 | proračun 0,00 |
| Ukupno: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja |
| --- |
| Planirano u 2022.g. 230.000,00 kuna | Izvršeno u 2022.g. 0,00 kuna |

4.1. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

| Redni broj | Naziv objekta/uređaja | Opis radnje/radova | Planirano 2022. | Izvršeno 2022. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Izgradnja mosta Gusinjak preko rijeke Bednje u Lepoglavi - Faza 1 | građenje | 9.000,00 | 0,00 | proračun 0,00 |
|  |  | Stručni nadzor | 1.000,00 | 0,00 |  |
| Ukupno: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2. GROBLJA

| Redni broj | Naziv objekta/uređaja | Opis radnje/radova | Planirano 2022. | Izvršeno 2022. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | Proširenje groblja u Kamenici | Otkup zemljišta | 100.000,00 | 0,00 | proračun 0,00 |
|  |  | UKUPNO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Izgradnja nadstrešnice uz grobnu kuću i izgradnja konzolne nadstrešnice | Građenje | 100.000,00 | 0,00 | Proračun 0,00 |
|  |  | Stručni nadzor | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | UKUPNO | 120.000,00 |  | 0,00 |
| Ukupno a) i b): | 220.000,00 |  | 0,00 |

II.

Sredstva za ostvarenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu planirana su u iznosu od 8.105.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od ukupno  2.962.086,95  kuna,  iz sljedećih izvora financiranja:

| Izvor financiranja |  | Planirano 2022. | Ostvareno 2022. |
| --- | --- | --- | --- |
| KOMUNALNI DOPRINOS |  | 70.000,00 | 23.111,97 |
| SUFINANCIRANJE GRAĐANA |  | 90.000,00 | 109.194,79 |
| POMOĆI - EU |  | 2.925.000,00 | 321.666,64 |
| ŠUMSKI DOPRINOS | 60.000,00 | 30.037,63 |
| POMOĆI – MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU (MRRFEU) | 540.000,00 | 540.000,00 |
| POMOĆI- AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU (APPRRR) | 50.000,00 | 0,00 |
| PRORAČUN |  |  | 4.370.000,00 | 1.938.075,92 |
| UKUPNO |  |  | 8.105.000,00 | 2.962.086,95 |

III.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl.ing.