

###  REPUBLIKA HRVATSKA

 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**GRAD LEPOGLAVA**

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

KLASA :551-06/03-01/01

URBROJ: 2186/016-01-03

Lepoglava, 30.10.2003.

Gradonačelnik

KLASA: 400-16/23-01/7

URBROJ: 2186-9-01-23-1

Lepoglava, 29.05.2023.g.

Na temelju odredbe članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 38.  Statuta Grada Lepoglave (»Službeni vjesnik Varaždinske županije» broj 64/20 i 18/21), Gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**ZA 2022. GODINU**

**I.**

Gradsko vijeće Grada Lepoglave je na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine donijelo Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 114/21).

Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 28. srpnja 2022 („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 72/22).

Druge Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Lepoglave na sjednici održanoj 21. prosinca 2022. („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 130/22).

Odredbom članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za podnošenjem predstavničkom tijelu izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Stavkom 2. istoga članka Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisano je da se predmetno izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Slijedom navedenog, u nastavku je prikaz izvršenja Programa kako slijedi:

**II.**

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini, planirana su u iznosu od **3.945.000,00 kuna,** a realizirana su u iznosu od **3.256.501,08 kuna** iz slijedećih izvora:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** | **Planirano u 2022** | **Realizirano u 2022.** |
| - komunalna naknada | 930.000,00 | 1.083.340,25 |
| - naknada za eksploataciju mineralnih sirovina | 78.500,00 | 171.450,67 |
| - Potpore Hrvatske ceste | 500.000,00 | 134.805,58 |
| - Ostali prihodi Proračuna Grada Lepoglave (uključujući šumski doprinos) | 2.436.500,00 | 1.866.904,58 |
| **UKUPNO** | **3.945.000,00** | **3.256.501,08** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Opis poslova** | **Planirano u 2022.** | **Izvršeno u 2022.** |
| 1. **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**
 | **600.000,00** | **480.607,06** |
| 1. | Održavanje i košnja travnjaka u naselju Lepoglava, Žarovnica i Donja Višnjica:1. Proljetno izgrabljivanje travnjaka
2. Jesensko izgrabljivanje lišća s travnjaka
3. Košnja zelenih površina
4. Košnja korovišta u vlasništvu Grada
5. Obnova uništenih travnjaka u naselju Lepoglava
 | 400.000,00 | 227.385,18 |
| 2. | Održavanje cvjetnih gredica u naselju Lepoglava, Očura, Kamenica, Žarovnica i Donja Višnjica:1. Uklanjanje starog nasada sa cvjetnih gredica
2. Nabava sezonskog cvijeća
3. Nabava cvijeća trajnica
4. Zalijevanje cvjetnih gredica
5. Plijevljenje i okopavanje cvjetnih gredica
6. Nabava i sadnja ruža
7. Nabava i sadnja ruža stablašica
8. Prihrana ruža umjetnim gnojivima
9. Zaštita ruža od bolesti i štetočina
 | 100.000,00 | 156.195,63 |
| 3. | Održavanje grmova1. prikraćivanje i prorijeđivanje nasada grmlja
2. pljevljenje i okopavanje nasada grma s izradom oruba uz travnjak te odvozom i zbrinjavanjem nastalog otpada
3. priprema terena, dobava i sadnja ukrasnih grmova
4. prihrana grmova
5. otresanje snijega s grmlja
 | 20.500,00 | 22.962,50 |
| 4. | Živa ograda:1. prikraćivanje i formiranje žive ograde s odvozom i zbrinjavanjem otpada
2. nabava, doprema i sadnja živice
3. otresanje snijega a živice
 | 50.000,00 | 27.755,00 |
| 5. | Drveće:1. oblikovanje krošnji drveća, odsijecanje suhih i polomljenih granna , te odvoz i zbrinajvanje nastalg otpada
2. sječa suvišnog drveća rezanjem za ogrijevno drvo, frezanej panejva u ravnini površine te zbrinajvanjanabava, dobava i sadnja novog drveća
3. zalijevanje mladog drveća
 | 12.000,00 | 34.950,00 |
| 6. | Staz i parkovni elementi:1. skidanje korova sa staza, odvoz te zbrinjavanej otpada
2. dobava i doprema sipine za parkovne staze, razvoz sipine po stazama i ravnomjerno razasipanje
3. dobava o postava parkovnih klupa
4. dobava i postava koševa za smeće
 | 16.000,00 | 2.533,75 |
| 7. | Ostalo – skidanje korova sa suhozida i odvoz nastalog otpada | 1.500,00 | 8.825,00 |
| ***Izvori financiranja:****Planirano u 2022.g.:*1. *komunalna naknada: 200.000,00 kn*
2. *ostali prihodi proračuna: 400.000,00 kn*
 | ***Izvori financiranja:****Izvršeno u 2022.g.:*1. *komunalna naknada: 200.000,00 kn*
2. *ostali prihodi proračuna: 280.607,06 kn*
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Opis poslova** | **Planirano u 2022.** | **Izvršeno u 2022.** |
| **II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **150.000,00** | **134.612,58** |
| 1. | Dobava i postava koševa za smeće-4 kom | 5.000,00 | 0,00 |
| 2. | Čišćenje trgova, nogostupa, parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza. Metenje, skupljanje otpada te odvoz istog na deponij – 100,000,00m2 | 90.000,00 | 77.772,49 |
| 3. | Ručno čišćenje javnih i zelenih površina od papira i drugog otpada, svakodnevno pražnjenje košarica za smeće na cijelom području grada, odvoz skupljenog otpada – 300 h  | 30.000,00 | 43.487,59 |
| 4. | Uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Lepoglave -200 h | 25.000,00 | 13.352,50 |
| *Izvori financiranja:**Planirano u 2022.g.:*1. *komunalna naknada:70.000,00 kn*
2. *ostali prihodi proračuna:80.000,00 kn*
 | *Izvori financiranja:**Izvršeno u 2022.g.:**1. komunalna naknada: 70.000,00 kn**2. ostali prihodi proračuna: 64.612,58 kn* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Opis poslova** | **Planirano u 2022.** | **Izvršeno u 2022.** |
| **III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **1.350.000,00** | **1.052.177,79** |
| 1. | Ophodnja nerazvrstanih cesta na cijelom području Grada | 5.000,00 | 0,00 |
| 2. | Održavanje kolnika – predviđeno za izvanredne događaje uslijed vremenskih neprilika na području Grada | 70.000,00 | 550,00 |
| 3. | Popravci asfaltnih kolnika na nerazvrstanim cestama u naseljima Lepoglava, Očura, Kamenica,Crkovec, Žarovnica, Kameničko Podgorje, Donja Višnjica, Bednjica, Gornja Višnjica i Zlogonje 300m2 | 80 .000,00 | 69.730,00 |
| 4. | Popravci makadamskih kolnika te navoz kamenog materijala prema planu i programa mjesnih odbora na području Grada- 5 tisuća tona kamenog materijala i 1.300 sati rada stroja | 500.000,00 | 381.647,20 |
| 5. | Održavanje objekata uz cestovnu odvodnju – čišćenje cestovnih jaraka, iskopi odvodnih jaraka, čišćenje slivnika i linijskih rešetki prema potrebama te planu i programu mjesnih odbora Grada – 1500m | 110.000,00 | 62.906,11 |
| 6. | Održavanje cestovne opreme – učvršćivanje prometnih znakova poslije zimske službe, te postava novih u naseljima Lepoglava, Kameničko Podgorje, Viletinec, Gornja Višnjica i Donja Višnjica | 33.000,00 | 640,00 |
| 7. | Košnja trave uz prometnice 2 x godišnje uz sve nerazvrstane ceste Grada u svim naseljima-150.000m2 | 130.000,00 | 163.575,05 |
| 8. | Nabava kamenog materijala raznih frakcija – 5.000 t | 200.000,00 | 69.928,10 |
| 9. | Prometna signalizacija raznih specifikacija-po potrebi | 50.000,00 | 44.503,13 |
| 10. | Usluga stručnog nadzora | 5.000,00 | 0,00 |
| 11. | Ostali radovi  | 80.000,00 | 140.806,85 |
| 12. | Strojno čišćenje i malčiranej drvenastog raslinja uz nerazvrstane ceste | 87.000,00 | 0,00 |
| *Izvori financiranja:**Planirano u 2022.g.:**1. komunalna naknada:330.000,00 kn**2. naknada za eksploataciju mineralnih sirovina:78.500,00 kn**3. ostali prihodi proračuna (uključujući šumski doprinos) :941.500,00 kn* | *Izvori financiranja:**Izvršeno u 2022.g.:**1. komunalna naknada:330.000,00 kn**2. naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 171.450,67 kn**3. ostali prihodi proračuna:* *520.689,49 kn**4. Šumski doprinos: 30.037,63 kn* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.****Broj** | **Opis poslova** | **Planirano u 2022.** | **Izvršeno u 2022.** |
| **IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **1.260.000,00** | **1.169.556,49** |
| 1. 1.
 | Usluga održavanja javne rasvjete na području Grada (materijal i oprema)1. planirana izmjena 120 žarulja, 100 propaljivača te 80 pigušnica
2. popravci zbog oštećenja uslijed vremenskih nepogoda na području grada
3. božićna dekoracija - nabava, postavljanje i kićenje božićne jelke kod crkve u Lepoglavi, montaža božićnog nakita u naseljima na području cijelog Grada
 | 260.000,00 | 232.107,76 |
| 1. 2.
 | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu na cijelom području Grada | 1.000.000,00 | 937.448,73 |
| ***Izvori financiranja:****Planirano u 2022.g.:*1. *komunalna naknada:300.000,00 kn*
2. *ostali prihodi proračuna:960.000,00 kn*
 | ***Izvori financiranja:****Izvršeno u 2022.g.:**1. komunalna naknada: 470.429,66 kn**2. ostali prihodi proračuna:* *699.126,83 kn* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Opis poslova** | **Planirano u 2022.** | **Izvršeno u 2022.** |
| 1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA – prema planu i programu zimske službe za 2021/2022**
 | **510.000,00** | **399.763,75** |
| 1. | Pripravnost baze tijekom trajanja zimske službe od 15.11. tekuće do 15.04. slijedeće godine  | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 2. | Dežurna služba | 20.000,00 | 12.000,00 |
| 3. | Radovi stroja/ralice i potrošnja posipala za posipavanje cesta | 442.500,00 | 346.601,25 |
| 4. | Ophodarska služba | 10.000,00 | 3.662,50 |
| ***Izvori financiranja:****Planirano u 2022.g.:*1. *potpore Hrvatske ceste: 500.000,00 kn*
2. *Ostali prihodi proračuna: 10.000,00 kn*

 | ***Izvori financiranja:****Izvršeno u 2022.g.:*1. *potpore Hrvatske ceste: 134.805,58 kn*
2. *ostali prihodi proračuna: 264.958,17 kn*
 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Opis poslova** | **Planirano u 2022.** | **Izvršeno u 2022.** |
| **VI. ODRŽAVANJE GROBLJA** | **55.000,00** | **12.910,59** |
| 1. | Projekt uređenja groblja Lepoglava | 40.000,00  | 11.875,00 |
| 2. | Groblja u Lepoglavi, Kamenici i Donjoj Višnjici | 10.000,00 | 1.035,59 |
| 3. | Održavanje spomen obilježja  | 5.000,00 | 0,00 |
| ***Izvori financiranja:****Planirano u 2022.g.:**1. komunalna naknada:30.000,00 kn**2. ostali prihodi proračuna:25.000,00 kn* | ***Izvori financiranja:****Izvršeno u 2022.g.:**1. komunalna naknada: 12.910,59 kn* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.****broj** | **Opis poslova** | **Planirano u 2022.** | **Izvršeno u 2022.** |
| **VII. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA** | **20.000,00** | **6.872,82** |
| 1. | Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 20.000,00 | 6.872,82 |
| **Izvori financiranja:***Planirano u 2022.g.:**1. ostali prihodi proračuna: 20.000,00 kn* | **Izvori financiranja:***Izvršeno u 2022.g.:*1. *ostali prihodi proračuna:6.872,82 kn*
 |

III.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, objaviti će se u “Službenom vjesniku Varaždinske županije”.

 **GRADONAČELNIK**

Marijan Škvarić, dipl. ing.