

### REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

**GRAD LEPOGLAVA**

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email: [lepoglava@lepoglava.hr](mailto:lepoglava@lepoglava.hr)

Gradsko vijeće

KLASA: 400-04/23-01/2

URBROJ: 2186-9-02-23-1

Lepoglava, 20.12.2023.

Na temelju odredbe članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 64/20 i 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 20. sjednici održanoj 20.12.2023. godine donosi

**Program održavanja komunalne infrastrukture**

**za 2024. godinu**

1. **UVODNE ODREDBE**

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Lepoglave za 2024. godinu, u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem slijedećih komunalnih djelatnosti:

* održavanje nerazvrstanih cesta,
* održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
* održavanje javnih zelenih površina,
* održavanje groblja,
* održavanje čistoće javnih površina i
* održavanje javne rasvjete.

Ovim Programom određuju se:

1. opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i
2. iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

**2. SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA**

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini, planirana su u iznosu od **972.900,00 €**, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

1. *komunalna naknada: 240.000,00 €,*
2. *naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 20.000,00 €,*
3. *potpore Hrvatske ceste: 66.000,00 €,*
4. *ostali prihodi Proračuna Grada Lepoglave: 646.900,00 €.*

**3. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S PROCJENOM TROŠKOVA**

Na temelju predviđenih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini, po djelatnostima i s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**   **A1005 01** | | **80.000,00 €** |
|  | Održavanje i košnja travnjaka u naseljima Grada Lepoglave :   1. Proljetno izgrabljivanje travnjaka - 25.000,00 m2 2. Jesensko izgrabljivanje lišća s travnjaka – 120.000,00 m2 3. Košnja zelenih površina - 1.200.000,00 m2 4. Košnja korovišta u vlasništvu Grada – 300.000,00 m2 5. Obnova uništenih travnjaka u naselju Lepoglava – 800,00 m2 | 55.000,00 € |
|  | Održavanje cvjetnih gredica   1. Uklanjanje starog nasada sa cvjetnih gredica – 700,00 m2 2. Nabava sezonskog cvijeća - 12.000 kom 3. Nabava cvijeća trajnica – 200 kom 4. Zalijevanje cvjetnih gredica - 5.250,00 m2 5. Plijevljenje i okopavanje cvjetnih gredica - 1.400,00 m2 6. nabava i sadnja ruža– 30 kom 7. nabava i sadnja ruža stablašica - 10 kom 8. prihrana ruža umjetnim gnojivima – 30 kom 9. zaštita ruža od bolesti i štetočina – 30 kom | 12.000,00 € |
| 3. | Održavanje grmova:   1. prikraćivanje i prorijeđivanje nasada grmlja – 700,00 m2 2. pljevljenje i okopavanje nasada grma s izradom obruba uz travnjak te odvozom i zbrinjavanjem nastalog otpada – 2.200,00 m2 3. priprema terena, dobava i sadnja ukrasnih grmova – 15 kom 4. prihrana grmova – 500 kom 5. otresanje snijega sa grmlja – 50 h | 4.500,00 € |
|  | Živa ograda:  a) prikraćivanje i formiranje žive ograde s odvozom i zbrinjavanjem otpada - 12.500,00 m2  b) nabava, doprema i sadnja živice – 500 kom  c) otresanje snijega sa živice – 30 h | 5.500,00 € |
|  | Drveće:   1. oblikovanje krošnji drveća, odsijecanje suhih i polomljenih grana, te odvoz i zbrinjavanje nastalog otpada – 90 h rada 2. sječa suvišnog drveća rezanjem za ogrjevno drvo, frezanje panjeva u ravnini površine te zbrinjavanja – 3 kom 3. nabava, dobava i sadnja novog drveća – 12 kom 4. zalijevanje mladog drveća – 12 kom | 1.500,00 € |
|  | Staze i parkovni elementi:   1. skidanje korova sa staza, zascjevanje rubova staza i odvoz te zbrinjavanje otpada (3x godišnje) – 4.000,00 m2 2. dobava i doprema sipine za parkovne staze, razvoz sipine po stazama i ravnomjerno razasitanje – 350,00 m2 3. dobava i postava parkovnih klupa – 2 kom 4. dobava i postava koševa za smeće – 4 kom | 2.000,00 € |
|  | Ostalo - skidanje korova sa suhozida i odvoz nastalog otpada – 500,00 m2 | 500,00 € |
| **UKUPNO:** | | **80.000,00 €** |
| ***Izvori financiranja:***   1. *komunalna naknada: 40.000,00 €* 2. *ostali prihodi proračuna: 40.000,00 €* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**   **A1005 01** | | **19.550,00 €** |
| 1. | Dobava i postava koševa za smeće – 4 kom | 700,00 € |
| 2. | Čišćenje trgova, nogostupa, parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza. Metenje (ručno ili strojno), skupljanje otpada (od zimskog posipavanja ulica) te odvoz istog na deponij – 100.000,00 m2 | 11.850,00 € |
| 3. | Ručno čišćenje javnih i zelenih površina od papira i drugog otpada, svakodnevno pražnjenje košarica za smeće na cijelom području Grada, odvoz skupljenog otpada – 300 h | 4.000,00 € |
| 4. | Uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Lepoglave – 200 h | 3.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **19.550,00 €** |
| ***Izvori financiranja:***   1. *komunalna naknada: 10.000,00 €* 2. *ostali prihodi proračuna: 9.550,00 €* | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**   **A1005 02** | | **31.850,00 €** |
|  | Usluga održavanja javne rasvjete na području Grada (materijal i oprema).   1. planirana izmjena 120 žarulja, 100 propaljivača te 80 prigušnica 2. popravci zbog oštećenja uslijed vremenskih nepogoda na području Grada | 31.850,00 € |
| **UKUPNO:** | | **31.850,00 €** |
| **Izvori financiranja:**   1. *komunalna naknada: 30.000,00 €* 2. *ostali prihodi proračuna: 1.850,00 €* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU**   **A1005 03** | | **526.000,00 €** |
| 1. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu na cijelom području Grada | 526.000,00 € |
| **UKUPNO:** | | **526.000,00 €** |
| **Izvori financiranja:**   1. *komunalna naknada: 50.000,00 €* 2. *ostali prihodi proračuna: 476.000,00 €* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA**   **A1005 04** | | **10.000,00 €** |
| 1. | Božićna dekoracija - nabava, postavljanje i kićenje božićne jelke kod crkve u Lepoglavi, montaža božićnog nakita u naseljima na području cijelog Grada | 10.000,00 € |
| **UKUPNO:** | | **10.000,00 €** |
| **Izvori financiranja:**   1. *komunalna naknada: 7.000,00 €* 2. *ostali prihodi proračuna: 3.000,00 €* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**   **A1005 05** | | **207.000,00 €** |
|  | Ophodnja nerazvrstanih cesta na cijelom području Grada | 1.000,00 € |
|  | Održavanje kolnika – predviđeno za izvanredne događaje uslijed vremenskih neprilika na području Grada | 15.000,00 € |
|  | Popravci asfaltnih kolnika na nerazvrstanim cestama u naseljima Lepoglava, Očura, Kamenica, Crkovec, Žarovnica , Kameničko Podgorje, Donja Višnjica, Bednjica, Gornja Višnjica i Zlogonje 300 m2 | 15.000,00 € |
|  | Popravci makadamskih kolnika te navoz kamenog materijala prema planu i programu mjesnih odbora na području Grada - 5.000,00 t kamenog materijala i 1.300 sati rada stroja | 68.000,00 € |
|  | Održavanje objekata uz cestovnu odvodnju - čišćenje cestovnih jaraka, iskopi odvodnih jaraka, čišćenje slivnika i linijskih rešetki prema potrebama te planu i programu mjesnih odbora grada - 1.500 m | 20.000,00 € |
|  | Održavanje cestovne opreme – učvršćivanje prometnih znakova poslije zimske službe, te postava novih u naseljima Lepoglava, Kameničko Podgorje, Viletinec, Gornja Višnjica i Donja Višnjica | 5.000,00 € |
|  | Košnja trave uz prometnicu 2 puta godišnje uz sve nerazvrstane ceste Grada u svim naseljima - 150.000 m2 | 22.000,00 € |
|  | Nabava kamenog materijala raznih frakcija – 5.000 t | 25.000,00 € |
|  | Prometna signalizacija raznih specifikacija – po potrebi | 7.000,00 € |
|  | Usluga stručnog nadzora | 1.500,00 € |
|  | Ostali radovi | 12.500,00 € |
|  | Strojno čišćenje i malčiranje drvenastog raslinja uz nerazvrstane ceste | 15.000,00 € |
| **UKUPNO:** | | **207.000,00 €** |
| ***Izvori financiranja:***  *1. komunalna naknada: 100.000,00 €*  *2. naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 20.000,00 €*  *3. ostali prihodi proračuna: 87.000,00 €* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA - prema planu i programu zimske službe za 2022/2023**   **A1005 06** | | **66.000,00 €** |
| 1. | Pripravnost baze tijekom trajanja zimske službe od 15.11.tekuće do 15.04. slijedeće godine | 4.000,00 € |
| 2. | Dežurna služba – predviđeno je 200 sati | 3.000,00 € |
| 3. | Radovi stroja/ralice i potrošnja posipala za posipavanje cesta – predviđeno je 1.120 sati rada raznih strojeva za čišćenje cesta, te 120 tona posipala za ceste | 58.000,00 € |
| 4. | Ophodarska služba - predviđeno je 50 sati ophodnje | 1.000,00 € |
| **UKUPNO:** | | **66.000,00 €** |
| ***Izvori financiranja:***  *1. potpore Hrvatske ceste: 66.000,00 €* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE I OBORINSKIH VODA**   **A1005 07** | | **2.500,00 €** |
| 1. | održavanje objekata i uređaja odvodnje | 2.500,00 € |
| **UKUPNO:** | | **2.500,00 €** |
| **Izvori financiranja:**   1. *ostali prihodi proračuna: 2.500,00 €* | | |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **UREĐENJE IZVORA RIJEKE BEDNJE**   **A1005 11** | | **20.000,00 €** |
| 1. | Građenje i otkup zemljišta | 20,000,00 € |
| **UKUPNO:** | | **20.000,00 €** |
| **Izvori financiranja:**  *1. ostali prihodi proračuna: 20.000,00 €* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **REKONSTRUKCIJA PLOČASTIH PROPUSTA**   **T1005 01** | | **5.000,00 €** |
| 1. | Rekonstrukcija objekata odvodnje-propusta | 5,000,00 € |
| **UKUPNO:** | | **5.000,00 €** |
| **Izvori financiranja:**  *1. ostali prihodi proračuna: 5.000,00 €* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Opis poslova** | **Planirana vrijednost u €** |
| 1. **ODRŽAVANJE GROBLJA**   **A1005 09** | | **5.000,00 €** |
|  | Projekt uređenja groblja Lepoglava | 3.000,00 € |
|  | Groblja u Lepoglavi, Kamenici i Donjoj Višnjici | 2.000,00 € |
| **UKUPNO:** | | **5.000,00 €** |
| ***Izvori financiranja:***   1. *komunalna naknada: 3.000,00 €* 2. *ostali prihodi proračuna: 2.000,00 €* | | |

**4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu stupa na snagu 01.01.2024. godine, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                   Robert Dukarić