- REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email: lepoglava@lepoglava.hr

Gradsko vijeće

# KLASA: 400-04/25-01/2

# URBROJ: 2186-9-02-25-3

# Lepoglava, 19.12.2025. godine

# Na temelju odredbe članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  64/20, 18/21 i 104/25), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 6. sjednici održanoj 19.12.2025. godine donosi

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2026. GODINU

- UVODNE ODREDBE

Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Lepoglave za 2026. godinu, u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se podrazumijevaju pod obavljanjem slijedećih komunalnih djelatnosti:

      - održavanje javnih zelenih površina

- održavanje čistoče javnih površina

- održavanje javne rasvjete

- potrošnja električne energije

- novogodišnja dekoracija

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

- održavanje objekata i uređaja odvodnje

- uređenje izvora rijeke Bednje

- rekonstrukcija pločastih propusta

- zbrinjavanje azbesta

- održavanje groblja

- održavanje autobusnih nadstrešnica

Ovim Programom određuju se:

- opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, i

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

2.  SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini, planirana su u iznosu od 1.127.000,00 €, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

- komunalna naknada: 180.000,00 €

- komunalni doprinos: 90.000,00€

- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 90.000,00 €

- potpore Hrvatske ceste: 66.000,00 €

- potpore Hrvatske vode: 145.000,00 €

- ostali prihodi Proračuna Grada Lepoglave: 176.000,00 €

- ostale pomoći: 380.000,00 €

3. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S PROCJENOM TROŠKOVA

Na temelju predviđenih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture, u nastavku se  određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2026. godini, po djelatnostima i s procjenom pojedinih troškova, kako slijedi:

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA A1005 01 |  | 91.000,00 € |
|  | Održavanje i košnja travnatih površina u naseljima Grada Lepoglave : - Proljetno izgrabljivanje travnjaka - 25.000,00 m2 - Jesensko izgrabljivanje lišća s travnjaka – 120.000,00 m2 - Košnja zelenih površina - 1.200.000,00 m2 - Malčiranje korovišta u vlasništvu Grada – 300.000,00 m2 - Obnova uništenih travnjaka u naselju Lepoglava – 800,00 m2 | 40.000,00 € |
|  | Održavanje cvjetnih gredica - Uklanjanje starog nasada sa cvjetnih gredica – 700,00 m2 - Nabava sezonskog cvijeća - 12.000 kom - Nabava cvijeća trajnica – 200 kom - Zalijevanje cvjetnih gredica - 5.250,00 m2 - Plijevljenje i okopavanje cvjetnih gredica - 1.400,00 m2 - nabava i sadnja ruža– 30 kom - nabava i sadnja ruža stablašica - 10 kom - prihrana ruža umjetnim gnojivima – 30 kom - zaštita ruža od bolesti i štetnika – 30 kom | 25.000,00 € |
| 3. | Održavanje grmova: - prikraćivanje i prorijeđivanje nasada grmlja – 700,00 m2 - pljevljenje i okopavanje nasada grma s izradom obruba uz travnjak te odvozom i zbrinjavanjem nastalog otpada – 2.200,00 m2 - priprema terena, dobava i sadnja ukrasnih grmova – 15 kom - prihrana grmova – 500 kom - otresanje snijega sa grmlja – 50 h | 3.000,00 € |
|  | Živa ograda: a) prikraćivanje i formiranje žive ograde s odvozom i zbrinjavanjem otpada - 12.500,00 m2 b) nabava, doprema i sadnja živice – 500 kom c) otresanje snijega sa živice – 30 h | 3.000,00 € |
|  | Drveće: - oblikovanje krošnji drveća, odsijecanje suhih i polomljenih grana, te odvoz i zbrinjavanje nastalog otpada – 90 h rada - sječa suvišnog drveća rezanjem za ogrjevno drvo, frezanje panjeva u ravnini površine te zbrinjavanja – 3 kom - nabava, dobava i sadnja novog drveća – 12 kom - zalijevanje mladog drveća – 12 kom | 10.000,00 € |
|  | Staze i parkovni elementi: - skidanje korova sa staza, zascjevanje rubova staza i odvoz te zbrinjavanje otpada (3x godišnje) – 4.000,00 m2 - dobava i doprema sipine za parkovne staze, razvoz sipine po stazama i ravnomjerno razasitanje – 350,00 m2 - dobava i postava parkovnih klupa – 2 kom - dobava i postava koševa za smeće – 4 kom | 3.000,00 € |
|  | Ostalo - skidanje korova sa suhozida i odvoz nastalog otpada – 500,00 m2 | 7.000,00 € |
| UKUPNO: |  | 91.000,00 € |
| Izvori financiranja: - komunalna naknada: 30.000,00 € - komunalni doprinos: 20.000,00 € - ostali prihodi proračuna: 41.000,00 € |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA A1005 01 |  | 29.000,00 € |
| 1. | Čišćenje trgova, nogostupa, parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza. Metenje (ručno ili strojno), skupljanje otpada (od zimskog posipavanja ulica) te odvoz istog na deponij – 100.000,00 m2 | 13.000,00 € |
| 2. | Ručno čišćenje javnih i zelenih površina od papira i drugog otpada, svakodnevno pražnjenje košarica za smeće na cijelom području Grada, odvoz skupljenog otpada – 300 h | 10.000,00 € |
| 3. | Uklanjanje otpada koji je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Lepoglave – 200 h | 6.000,00 |
| UKUPNO: |  | 29.000,00 € |
| Izvori financiranja: - Komunalni doprinos: 12.000,00 € - ostali prihodi proračuna: 17.000,00 € |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE A1005 02 |  | 90.000,00 € |
|  | Usluga održavanja javne rasvjete na području Grada (materijal i oprema). - planirana izmjena 250 žarulja, 220 propaljivača te 200 prigušnica - planirana izmjena 15 led lampi uslijed kvarova na istima - popravci zbog oštećenja uslijed vremenskih nepogoda na području Grada | 90.000,00 € |
| UKUPNO: |  | 90.000,00 € |
| Izvori financiranja: - naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 90.000,00 € |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA JAVNU RASVJETU A1005 03 |  | 300.000,00 € |
| 1. | Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu na cijelom području Grada | 300.000,00 € |
| UKUPNO: |  | 300.000,00 € |
| Izvori financiranja: 1. komunalna naknada: 150.000,00 € 2. ostale pomoći : 150.000,00 € |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - NOVOGODIŠNJA DEKORACIJA A1005 04 |  | 30.000,00 € |
| 1. | Božićna dekoracija - nabava, postavljanje i kićenje božićne jelke kod crkve u Lepoglavi, montaža božićnog nakita u naseljima na području cijelog Grada | 30.000,00 € |
| UKUPNO: |  | 30.000,00 € |
| Izvori financiranja: 1. ostali prihodi proračuna: 30.000,00 € |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA A1005 05 |  | 250.000,00 € |
|  | Ophodnja nerazvrstanih cesta na cijelom području Grada | 500,00 € |
|  | Održavanje kolnika – predviđeno za izvanredne događaje uslijed vremenskih neprilika na području Grada | 10.000,00 € |
|  | Popravci asfaltnih kolnika na nerazvrstanim cestama u naseljima Lepoglava, Očura, Kamenica, Crkovec, Žarovnica , Kameničko Podgorje, Donja Višnjica, Bednjica, Gornja Višnjica i Zlogonje 300 m2 | 38.000,00 € |
|  | Popravci makadamskih kolnika te navoz kamenog materijala prema planu i programu mjesnih odbora na području Grada - 5.000,00 t kamenog materijala i 1.300 sati rada stroja | 68.000,00 € |
|  | Održavanje objekata uz cestovnu odvodnju - čišćenje cestovnih jaraka, iskopi odvodnih jaraka, čišćenje slivnika i linijskih rešetki prema potrebama te planu i programu mjesnih odbora grada - 1.500 m | 25.000,00 € |
|  | Održavanje cestovne opreme – učvršćivanje prometnih znakova poslije zimske službe, te postava novih u naseljima Lepoglava, Kameničko Podgorje, Viletinec, Gornja Višnjica i Donja Višnjica | 4.500,00 € |
|  | Košnja trave uz prometnicu 3 puta godišnje uz sve nerazvrstane asfaltirane ceste Grada u svim naseljima - 150.000 m2 | 35.000,00 € |
|  | Nabava kamenog materijala raznih frakcija – 5.000 t | 28.000,00 € |
|  | Prometna signalizacija raznih specifikacija – po potrebi | 5.000,00 € |
|  | Usluga stručnog nadzora | 1.500,00 € |
|  | Ostali radovi | 19.500,00 € |
|  | Strojno čišćenje i malčiranje drvenastog raslinja uz nerazvrstane ceste | 15.000,00 € |
| UKUPNO: |  | 250.000,00 € |
| Izvori financiranja: 1. komunalni doprinos: 50.000,00 € 2. ostale pomoći:200.000,00 € |  |  |

| Redni Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA - prema planu i programu zimske službe za 2025/2026 A1005 06 |  | 66.000,00 € |
| 1. | Pripravnost baze tijekom trajanja zimske službe od 15.11.tekuće do 15.04. slijedeće godine | 5.000,00 € |
| 2. | Dežurna služba – predviđeno je 200 sati | 2.700,00 € |
| 3. | Radovi stroja/ralice i potrošnja posipala za posipavanje cesta – predviđeno je 1.120 sati rada raznih strojeva za čišćenje cesta, te 120 tona posipala za ceste | 57.300,00 € |
| 4. | Ophodarska služba - predviđeno je 50 sati ophodnje | 1.000,00 € |
| UKUPNO: |  | 66.000,00 € |
| Izvori financiranja: 1. potpore Hrvatske ceste: 66.000,00 € |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE A1005 07 |  | 3.000,00 € |
| 1. | održavanje objekata i uređaja odvodnje | 3.000,00 € |
| UKUPNO: |  | 3.000,00 € |
| Izvori financiranja: - ostali prihodi proračuna: 3.000,00 € |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - UREĐENJE IZVORA RIJEKE BEDNJE A1005 11 |  | 20.000,00 € |
| 1. | Građenje i otkup zemljišta | 20,000,00 € |
| UKUPNO: |  | 20.000,00 € |
| Izvori financiranja: - ostali prihodi proračuna: 5.000,00 € - potpore Hrvatske vode: 15.000,00 € |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - REKONSTRUKCIJA PLOČASTIH PROPUSTA T1005 01 |  | 200.000,00 € |
| 1. | Rekonstrukcija objekata odvodnje-propusta | 200.000,00 € |
| UKUPNO: |  | 200.000,00 € |
| Izvori financiranja: - ostali prihodi proračuna: 70.000,00 € - potpore Hrvatske vode: 130.000,00 € |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - ZBRINJAVANJE AZBESTA A 1007 05 |  | 10.000,00 € |
| 1. | Sufinanciranje zbrinjavanja salonitnih krovnih ploča | 10,000,00 € |
| UKUPNO: |  | 10.000,00 € |
| Izvori financiranja: 1. ostali prihodi proračuna: 10.000,00 € |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - ODRŽAVANJE GROBLJA A1005 09 |  | 8.000,00 € |
|  | Projekt uređenja groblja Lepoglava | 5.000,00 € |
|  | Groblja u Lepoglavi, Kamenici i Donjoj Višnjici | 3.000,00 € |
| UKUPNO: |  | 8.000,00 € |
| Izvori financiranja: - Komunalni doprinos: 8.000,00 € |  |  |

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH NADSTREŠNICA T100803 |  | 30.000,00 € |
| 1. | Održavanje autobusnih nadstrešnica | 30,000,00 € |
| UKUPNO: |  | 30.000,00 € |
| Izvori financiranja: 1. ostale pomoći: 30.000,00 € |  |  |

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić, spec. oec.