- REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email: lepoglava@lepoglava.hr

- REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email: lepoglava@lepoglava.hr

Gradsko vijeće

# KLASA: 400-04/23-01/2

# URBROJ: 2186-9-02-23-4

# Lepoglava, 29.04.2024. godine

# Na temelju odredbe članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20 i 18/21), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na       sjednici održanoj            godine donosi

1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture

za 2024. godinu

I.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 120/23), točka 2. naziva: ‘’SREDSTVA ZA OSTAVARIVANJE PROGRAMA’’ mijenja se i glasi:

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini, planirana su u iznosu od 1.072.900,00 €, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

- komunalna naknada: 240.000,00 €,

- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 20.000,00 €,

- potpore Hrvatske ceste: 66.000,00 €,

- ostali prihodi Proračuna Grada Lepoglave: 746.900,00 €.

U točki 3. Tablica naziva ''VI. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA A1005 05'' mijenja se i glasi:

| Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA A1005 05 |  | 307.000,00 € |
|  | Ophodnja nerazvrstanih cesta na cijelom području Grada | 1.000,00 € |
|  | Održavanje kolnika – predviđeno za izvanredne događaje uslijed vremenskih neprilika na području Grada | 15.000,00 € |
|  | Popravci asfaltnih kolnika na nerazvrstanim cestama u naseljima Lepoglava, Očura, Kamenica, Crkovec, Žarovnica , Kameničko Podgorje, Donja Višnjica, Bednjica, Gornja Višnjica i Zlogonje 2400 m2 | 115.000,00 € |
|  | Popravci makadamskih kolnika te navoz kamenog materijala prema planu i programu mjesnih odbora na području Grada - 5.000,00 t kamenog materijala i 1.300 sati rada stroja | 68.000,00 € |
|  | Održavanje objekata uz cestovnu odvodnju - čišćenje cestovnih jaraka, iskopi odvodnih jaraka, čišćenje slivnika i linijskih rešetki prema potrebama te planu i programu mjesnih odbora grada - 1.500 m | 20.000,00 € |
|  | Održavanje cestovne opreme – učvršćivanje prometnih znakova poslije zimske službe, te postava novih u naseljima Lepoglava, Kameničko Podgorje, Viletinec, Gornja Višnjica i Donja Višnjica | 5.000,00 € |
|  | Košnja trave uz prometnicu 2 puta godišnje uz sve nerazvrstane ceste Grada u svim naseljima - 150.000 m2 | 22.000,00 € |
|  | Nabava kamenog materijala raznih frakcija – 5.000 t | 25.000,00 € |
|  | Prometna signalizacija raznih specifikacija – po potrebi | 7.000,00 € |
|  | Usluga stručnog nadzora | 1.500,00 € |
|  | Ostali radovi | 12.500,00 € |
|  | Strojno čišćenje i malčiranje drvenastog raslinja uz nerazvrstane ceste | 15.000,00 € |
| UKUPNO: |  | 307.000,00 € |
| Izvori financiranja: 1. komunalna naknada: 100.000,00 € 2. naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 20.000,00 € 3. ostali prihodi proračuna: 187.000,00 € |  |  |

II.

U preostalom dijelu Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu ostaje nepromijenjen.

III.

Ove 1. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić