GRAD LEPOGLAVA - nadogradnja webGIS sustava za upravljanje javnom infrastrukturom

TEHNIČKI OPIS

Grad Lepoglava već godinama koristi uspostavljeno web programsko rješenje (pipGIS®) za evidenciju prostornih podataka na administrativnom području kojim upravlja. Time je kreirana centralna digitalna baza prostorno-atributnih podataka koje svakodnevno koristi većina djelatnika gradske uprave – svaki djelatnik u svojoj domeni odnosno području kojim se bavi.

Uslijed važnosti brzog i jednostavnog pristupa podacima te same prostorne karakteristike podataka, sustav se temelji na GIS tehnologijama i WEB programskom okuženju.

Postojeće programsko webGIS rješenje (pipGIS®) koje Grad koristi za upravljanje bazom prostornih podataka zasniva se na više programskih komponenti od kojih su sve temeljene na platformi (programu) otvorenog koda:

- operativni sustav: Ubuntu Linux Server aplikacijski servisi: Python (Flask)

- baza podataka: PostgreSQL, PostGIS

- web server: nginx

- kartografski server: Geoserver

- korisničko sučelje: OpenLayers, jquery, bootstrap

Odabrani Ponuditelj mora posjedovati prava uređivanja programskog koda postojećeg webGIS programskog rješenja Grada Lepoglave. Ukoliko Ponuditelj ne posjeduje ta prava, obvezan je Naručitelju nadomjestiti kompletnu postojeću aplikaciju (web i mobilnu) sa dosadašnjim svim i potpunim funkcionalnostima i podacima te dodatno i s modifikacijama i nadogradnjama (programskim i podatkovnim) koje su predmet ove nabave.

U sklopu nadogradnje webGIS sustava, potrebno je uključiti uslugu obrade i unosa baze podataka dostupne od Naručitelja u digitalnim formatima (shp, dxf, dwg, xls i sl.), a koji su predviđeni za programske module koji čine dio ovog projekta.

Projekt nadogradnje webGIS programskog rješenja i povezane baze podataka prvenstveno za ciljeve ima:

- ubrzanje i povećanje učinkovitosti odvijanja radnih procesa korištenjem novih tehničkih funkcionalnosti webGIS aplikacijskog sustava

- olakšano donošenje strateških odluka te planiranje održavanja i razvoja infrastrukture Grada

- poboljšanje komunikacije unutar Grada te između Grada i povezanih trgovačkih društava

- unaprjeđenje centralne (GIS) platforme za svakodnevni rad kompletne gradske uprave kroz povećanje razine pametnog upravljanja vlastitim administrativnim područjem. Sve to putem integracije i povezivanja webGIS sustava s drugim informacijskim sustavima Naručitelja.

Tehnički opis i potrebne funkcionalnosti programskih modula i usluga navode se u nastavku. Naručitelj je zahtjeve izrazio u vidu okvirnih funkcionalnosti traženog programskog rješenja, odnosno navodima o očekivanoj isporuci. Odabrani Ponuditelj treba u sklopu svoje ponude uzeti u obzir činjenicu da Naručitelj ne može u potpunosti procijeniti i predvidjeti sve potrebne aktivnosti te će se dodatni zahtjevi javljati (i) u toku razvoja i implementacije programskih rješenja i usluga iz ove nabave. Takve, naknadno ustanovljene, dodatne zahtjeve za doradama predmeta nabave treba uključiti u cijenu ponude i u skladu s objektivnim mogućnostima, ne produljivati rok isporuke traženih usluga.

- Specifikacija traženog programskog rješenja

Minimalne funkcionalne značajke pojedinih programskih modula i usluga kojima se postojeće webGIS rješenje treba nadograditi specificirane su u nastavku.

- Programski modul za digitalizaciju i vizualizaciju podataka sustava pametnog pješačkog prijelaza

Razvoj i implementacija programskog modula za digitalizaciju i kartografsku vizualizaciju sustava pametnog pješačkog prijelaza uključuje projektiranje, izradu i integraciju softverskog rješenja koje omogućuje centralizirano upravljanje i analizu podataka prikupljenih sa senzorskih uređaja postavljenih na pješačkim prijelazima. Modul kao dio postojećeg webGIS rješenja treba biti temeljen na modernim web tehnologijama, uz upotrebu prilagođenih API sučelja za povezivanje s matičnim sustavom koji prikuplja podatke s terena.

Glavna funkcionalnost modula obuhvaća digitalizaciju podataka prikupljenih s pametnih pješačkih prijelaza. Prikupljeni podaci se u realnom vremenu sinkroniziraju s centralnim sustavom putem sigurne informatičke poveznice koja koristi zaštitne protokole.

Kartografska vizualizacija mora omogućiti grafički prikaz lokacija pametnih pješačkih prijelaza unutar stvarnog geografskog konteksta. Prijelaz na karti potrebno je učiniti interaktivnim, s mogućnošću pregleda trenutnog statusa, povijesnih podataka, kao i agregiranih analitičkih prikaza po vremenskim intervalima, učestalosti aktivacije senzora ili vremenskih obrazaca korištenja prijelaza.

Poseban naglasak Naručitelj stavlja na razvoj sučelja za analitiku podataka koje uključuje dinamičke grafikone, statističke prikaze i alate za filtriranje i usporedbu podataka između različitih prijelaza i vremenskih razdoblja. Cilj je osigurati fleksibilnost u korištenju podataka za daljnje analize ili integraciju u druge sustave pametnog grada.

Cjelokupno rješenje mora biti razvijeno u skladu s principima skalabilnosti i modularnosti, što omogućuje jednostavnu nadogradnju funkcionalnosti, prilagodbu za dodatne lokacije te mogućnost integracije s drugim sustavima prometne infrastrukture. Implementirani sustav mora uključiti i administratorsko sučelje za upravljanje korisničkim ovlastima.

Razvijeni programski modul predstavlja temelj za sustavno praćenje učinkovitosti pametnih pješačkih prijelaza, doprinosi sigurnosti u prometu i omogućuje nadležnim tijelima donošenje informiranih odluka temeljenih na realnim podacima i analitičkim uvidima.

- Programski modul za digitalizaciju i vizualizaciju podataka sustava za mjerenje kvalitete zraka

Razvoj i implementacija programskog modula za digitalizaciju i kartografsku vizualizaciju smart city sustava za mjerenje kvalitete zraka uključuje projektiranje, izradu i integraciju softverskog rješenja u okviru postojećeg webGIS rješenja koje omogućuje centralizirano upravljanje i analizu podataka prikupljenih s mjernih uređaja postavljenih na lokacijama unutar urbanog prostora. Modul, kao dio postojećeg webGIS rješenja, treba biti temeljen na modernim web tehnologijama, uz upotrebu prilagođenih API sučelja za povezivanje s matičnim sustavom koji prikuplja podatke o kvaliteti zraka s terena.

Glavna funkcionalnost modula treba obuhvatiti digitalizaciju i obradu podataka prikupljenih s uređaja za mjerenje kvalitete zraka, uključujući primjerice koncentracije štetnih plinova (CO, NO2, SO2), čestica PM10 i PM2.5, kao i meteoroloških parametara poput temperature, vlage i brzine vjetra, a sve ovisno o specifikaciji dobavljača hardverske opreme. Prikupljeni podaci moraju se u realnom vremenu sinkronizirati s centralnim sustavom putem sigurne informatičke poveznice koja koristi zaštitne sigurnosne protokole.

Kartografska vizualizacija mora omogućiti grafički prikaz lokacija na kojima su postavljeni senzori za mjerenje kvalitete zraka unutar stvarnog geografskog konteksta. Svaka lokacija na karti treba biti  prikazana interaktivno, uz mogućnost prikaza trenutnih vrijednosti izmjerenih parametara, povijesnih podataka te agregiranih i usporednih prikaza po vremenskim intervalima ili vrsti mjerenih tvari.

Poseban naglasak Naručitelj stavlja na razvoj sučelja za analitiku podataka koje uključuje dinamičke grafikone, statističke prikaze, karte s gradijentima zagađenosti te alate za filtriranje i usporedbu podataka između različitih vremenskih razdoblja. Cilj je osigurati fleksibilnost u korištenju podataka za napredne analize, izradu izvještaja i mogućnost integracije u druge smart city sustave.

Cjelokupno rješenje treba razviti u skladu s principima skalabilnosti i modularnosti, što omogućuje jednostavnu nadogradnju funkcionalnosti, prilagodbu za dodatne lokacije te povezivanje s drugim sustavima urbane infrastrukture. Implementirani sustav uključuje i administratorsko sučelje za upravljanje korisničkim ovlastima.

Razvijeni programski modul predstavlja temelj za sustavno praćenje i upravljanje kvalitetom zraka u urbanim sredinama, omogućuje informiranje građana i nadležnih tijela te doprinosi donošenju ciljanih mjera za poboljšanje okolišnih uvjeta i zdravlja stanovništva.

- Usluga obrade, konverzije i unosa aktualnog prostornog plana Grada Lepoglave u postojeći webGIS

Konverzija prostornog plana Grada Lepoglave iz CAD u GIS format obuhvaća cjelovit postupak transformacije prostornih podataka iz izvornog CAD formata (DWG) u vektorizirani GIS format, uz kompletnu prilagodbu za potrebe vizualizacije, upravljanja i analize unutar postojećeg GIS sustava. Grad Lepoglava će odabranom izvršitelju dostaviti prostorni plan u georeferenciranom CAD formatu, a izvršitelj je obvezan provesti sve korake potrebne za njegovu punu funkcionalnu integraciju u GIS okruženje.

U sklopu ove usluge obrade i konverzije potrebno je provesti sljedeće korake:

- Analizu dostavljenih podataka – izvršitelj je dužan analizirati ulazne podatke koje Naručitelj dostavlja u DWG formatu, kako bi se utvrdila struktura slojeva, prisutnost atributa i eventualne specifičnosti u kartografskom prikazu koje je potrebno pravilno interpretirati i prenijeti u GIS sustav.

- Pripremu i sortiranje podataka – uključuje razdvajanje i klasifikaciju podataka prema tematskim slojevima, kartografskim prikazima i vrstama objekata kako bi se omogućilo strukturirano i pregledno mapiranje u GIS okruženju.

- Obradu podataka – podrazumijeva obradu vektorskih geometrija, optimizaciju topologije, uklanjanje redundantnih ili neispravnih podataka te pripremu podataka za vektorizaciju i konverziju u GIS format.

- Transformaciju podataka u GIS format – provodi se pretvorba svih relevantnih geometrijskih i atributnih podataka iz CAD formata u standardizirani GIS format (primjerice Shapefile, GeoJSON, GPKG ili sličan), uz zadržavanje svih važnih informacija i pridruženih atributa.

- Stilizaciju podataka na GeoServeru – uključuje definiranje i primjenu vizualnih stilova, boja, simbola i oznaka u GIS sustavu temeljem kartografskih pravila zadanih u prostornom planu, kako bi vizualni prikaz odgovarao propisanim standardima i olakšao interpretaciju podataka.

Bitni zahtjevi pri konverziji prostornih planova iz CAD u GIS format:

- Očuvanje naziva iz tekstualnih oznaka – svi tekstualni elementi iz CAD datoteka moraju biti očuvani i pridruženi odgovarajućim geometrijskim objektima kao atributi ili oznake.

- Interpretacija slojeva, stilova i simbola kao GIS atributa – slojevi, linijski i točkasti simboli te stilovi u CAD-u moraju se pravilno prenijeti kao atributne informacije unutar GIS sustava.

- Povezivanje geometrije i atributa prema prostornoj blizini – potrebno je implementirati logiku koja omogućuje pridruživanje tekstualnih oznaka, naziva i atributa najbližim pripadajućim geometrijama, bilo da se radi o linijama, poligonima ili točkama.

- Georeferenciranje podataka – izvršitelj je dužan osigurati da svi podaci zadrže ili dobiju točne georeferencirane koordinate prema definiranim koordinatnim sustavima (najčešće HTRS96/TM za područje Republike Hrvatske).

- Unos pripadajuće dokumentacije u PDF formatu – dio usluge uključuje i učitavanje pripadajuće PDF dokumentacije prostornog plana kao priloga unutar GIS sustava, kako bi korisnici mogli jednostavno pristupiti izvornim dokumentima direktno iz sustava.

Krajnji rezultat konverzije mora biti GIS podatkovni sloj koji je u potpunosti funkcionalan, vizualno usklađen s izvornim prostornim planom, te spreman za pregled, analizu i daljnju obradu unutar GIS aplikacije. Ovakva obrada omogućava lakše upravljanje prostornim planiranjem, efikasnije informiranje javnosti i podršku odlučivanju temeljenom na prostornim podacima.

- Usluga snimanja, izrade i implementacije georeferenciranih panoramskih (360°) snimaka prometnica u postojeći webGIS sustav

Grad Lepoglava raspolaže s približno 230 kilometara nerazvrstanih cesta na svom administrativnom području. U svrhu unaprjeđenja baze podataka o nerazvrstanim cestama, potrebno je izraditi georeferencirane sferne (360°) snimke svih nerazvrstanih cesta Grada Lepoglave. Time se osigurava kvalitetna prostorna i vizualna dokumentacija koja može poslužiti za evidenciju, održavanje, upravljanje i daljnje planiranje prometne infrastrukture.

U sklopu usluge potrebno je odraditi:

- Tehničku i administrativnu pripremu za snimanje cesta

- Izvođenje snimanja nerazvrstanih cesta

- Izradu i isporuku georeferenciranih sfernih snimki cesta

Tehnička i administrativna priprema za snimanje nerazvrstanih cesta

- Izvršitelj je dužan provesti analizu postojećih podataka o nerazvrstanim cestama, koje će dostaviti Grad Lepoglava. Na temelju toga potrebno je:

- Provjeriti i korigirati geometriju cesta (tzv. linkove) i definirati dionice s adresnim podacima: nazivi cesta, oznake, povezanost dionica.

Snimanje cesta mora se izvesti iz perspektive vozača cestovnog vozila, primjenom sustava za georeferencirano sferno snimanje u 360 stupnjeva. Snimanje mora omogućiti cjeloviti pregled prometnice i neposrednog okoliša, bez značajnih mrtvih kutova.

Tehnički preduvjeti snimanja:

- Kamera s minimalno 3 optička senzora

- Minimalna rezolucija snimka: 10 megapiksela

- Polje vidljivosti kamere: više od 80% sfere

- Visina kamere: između 2 m i 3 m iznad ceste

- GPS točnost pozicioniranja: greška manja od 1 metra

- Sinkronizacija snimaka s GPS koordinatama

- Snimke moraju biti dostatne kvalitete i oštrine za preciznu identifikaciju prometnica, objekata, infrastrukture i okoline, neovisno o uvjetima snimanja.

Izvršitelj mora isporučiti:

- Georeferencirane sferne snimke svih nerazvrstanih cesta

- Snimke povezane s GIS podacima i pripadajućim atributima

- Snimke u formatu prikladnom za pregled kroz webGIS sustav i druge aplikacije za vizualizaciju

- Prateću tehničku dokumentaciju o provedenom snimanju i specifikacijama korištene opreme.

Izrađene snimke moraju omogućiti gradskoj upravi:

- Kvalitetnu evidenciju nerazvrstanih cesta

- Podlogu za prostorno planiranje i održavanje infrastrukture

- Bolju vidljivost i preglednost stanja na terenu kroz GIS sustav

- Lakše donošenje odluka temeljenih na vizualnim i prostornim podacima

- Tematski (GEO) portal Grada Lepoglave namijenjen javnosti

Potrebno je razviti napredni set programskih modula u obliku tematskog GEO portala Grada Lepoglave, koji je prvenstveno namijenjen građanima i posjetiteljima s ciljem informiranja javnosti, povećanja transparentnosti rada Grada te omogućavanja jednostavnog pregleda i pretraživanja prostornih podataka i tematskih karata.

Cilj je omogućiti jasan i interaktivan uvid u prostorne informacije od javnog interesa kroz jednostavno, intuitivno i responzivno web sučelje koje je prilagođeno različitim uređajima (računala, tableti, mobilni uređaji). GEO portal treba omogućiti do 6 izdvojenih tematskih karata prema nalogu Naručitelja te jednu kartu zbirnog prikaza svih prostornih podataka koje je potrebno dijeliti s javnošću.

Razvijeni GEO portal treba obuhvatiti sljedeće funkcionalnosti i karakteristike:

- Prikaz tematskih karata

  - Prikaz različitih tematskih slojeva s mogućnošću odabira i kombiniranja (npr. prostorni planovi, nerazvrstane ceste, infrastruktura, zaštita okoliša, kulturna i prirodna baština, komunalna infrastruktura).

  - Mogućnost prikaza osnovne kartografske podloge (npr. OpenStreetMap, ortofoto snimke Državne geodetske uprave).

  - Dinamičko uključivanje i isključivanje pojedinih slojeva.

- Alati za pretraživanje i filtriranje

  - Pretraživanje po adresi, katastarskoj čestici, nazivu ulice, nazivu objekta i drugim kriterijima.

  - Filtriranje podataka prema tematskim kategorijama i drugim atributima.

- Interaktivnost

  - Klikom na pojedini objekt ili lokaciju korisniku se prikazuje detaljna informacija (npr. naziv objekta, status, površina, namjena prostora, pravni režimi i sl.).

  - Mogućnost mjerenja udaljenosti i površina na karti.

- Prilagodba za građane i posjetitelje

  - Jednostavno korisničko sučelje na hrvatskom jeziku.

  - Uputa za korištenje i legenda za objašnjenje simbola i boja na karti.

- Tehničke karakteristike sustava

  - Portal mora biti temeljen na webGIS tehnologiji koja omogućuje rad bez potrebe za instalacijom dodatnih aplikacija.

  - Korištenje suvremenih i otvorenih tehnologija (primjerice GeoServer, PostGIS, Leaflet ili OpenLayers za frontend).

  - Skalabilnost sustava kako bi se omogućilo buduće dodavanje novih slojeva i funkcionalnosti.

  - Povezanost s postojećim gradskim webGIS sustavom radi redovite sinkronizacije podataka.

  - Optimizacija za brzi prikaz karata i podataka čak i pri većem broju korisnika.

- Administratorski modul

  - Omogućuje upravljanje tematskim slojevima, ažuriranje podataka, definiranje prava pristupa slojevima (javnost ili interno).

  - Evidencija pristupa i korištenja sustava.

Očekivani rezultati:

- Razvijeni GEO portal mora biti funkcionalan, stabilan i pristupačan putem javnog URL-a.

- Korisnicima omogućuje brz i jasan pristup podacima od javnog interesa bez potrebe za naprednim GIS znanjima.

- Rješenje svojim konceptom (više fokusiranih tematskih karti) pojednostavljuje građanima i investitorima snalaženje u webGIS okruženju

- Portal treba doprinijeti informiranju građana i jačanju transparentnosti rada gradske uprave kroz otvoreni pristup prostornim informacijama.

6. Licenca korištenja webGIS modula u trajanju 36 mjeseci.

Licenca se mora odnositi na neograničen broj korisnika kojima samostalno može administrirati Naručitelj.

Izvedba web programskih modula za evidenciju prostornih podataka:

Programski moduli u cijelosti trebaju biti izvedeni na bazi programskih rješenja otvorenog koda bez potrebe za korištenjem i plaćanjem dodatnih licenci i/ili programskih alata za cjelovito korištenje programskih rješenja.

Naručitelj mora imati mogućnost administriranja korisnicima odnosno dodavanja neograničenog broja korisnika sustava bez dodatnih naknada i u bilo kojem trenutku za vrijeme korištenje sustava (trajanja licence).

- Minimalno potrebne funkcionalne značajke svih programskih modula

- mogućnost korištenja, osim na računalima i na tabletima i pametnim mobilnim uređajima (bez korištenja dodatnih programskih alata za cjelovito korištenje sustava). Prilikom rada na raznim uređajima, korisničko sučelje mora biti prilagođeno uređaju na kojem se sustav koristi;

- mogućnost ispisa kartografskih prikaza u PDF format (A4 – A0), uz funkcionalnost ispisa legende, odabira željenog mjerila ispisa, odabira orijentacije papira i mogućnosti unosa dodatnih tekstualnih oznaka dokumenta,

- izvoz prostornih podataka u XLS, DXF i SHP formate podataka,

- mogućnost samostalnog unosa novih i izmjene postojećih geometrijskih podataka, pri čemu trebaju biti omogućene opcije korištenja jednostavnih crtačkih alata prilikom unosa ili izmjene geometrijskih podataka u sustavu. Minimalno podržane opcije ucrtavanja: unos točkastog, linijskog ili poligonskog objekta, unos kružnice (središte, polumjer; 3 točke), pomicanje objekata (eng. move), spajanje linija (eng. join), razdvajanje linija (eng. break), promjena smjera linije (eng. reverse), snapiranje na postojeće objekte (engl. snap), dupliciranje (eng. duplicate), rotacija (eng. rotate), preuzimanje geometrije (eng. copy);

- mogućnosti dodavanja (prilaganja) neograničenog broja dokumenata i fotografija za svaki objekt iz baze podataka u sustavu. Pri tome treba postojati mogućnost vođenja dokumentacije na svakom objektu po samostalno kreiranim mapama (folderima). Ne smije biti ograničenja u formatu i veličini podataka koji se prilažu.

- mogućnost neograničenog broj korisnika sustava i programskih modula (djelatnici Naručitelja i tvrtki i organizacija koje rade za ili s Naručiteljem). Naručitelj treba imati funkcionalnost samostalnog dodavanja i brisanja korisnika sustava, pri čemu treba postojati mogućnost kreiranja organizacija kojim pojedini korisnici pripadaju (npr. JLS, pojedine komunalne tvrtke, vatrogasne postrojbe, crveni križ ili sl.). Unutar svake organizacije Naručitelj treba moći definirati administratora korisnika same organizacije;

- mogućnost samostalnog administriranja ograničenja po korisniku čime se mogu definirati (1) prava pregleda i (2) prava uređivanja baze podataka po slojevima u programskom sustavu;

- mogućnost višekriterijske (prostorne i atributne) pretrage baza podataka prema svim atributnim podacima i prostornim ograničenjima, pri čemu poligonska ograničenja mogu biti svi poligonski objekti iz bilo kojeg programskog sloja ili vlastoručno nacrtano poligonsko ograničenje;

- opcija slanja automatskog email-a (notifikacije) kod promjena podataka u sustavu te mogućnost da Naručitelj može samostalno odrediti koje obavijesti želi primati na e-mail i u kojim vremenskim intervalima;

- mogućnost prikaza legende za trenutno aktivne slojeve;

- mogućnost mjerenja tlocrtne duljine, površine, i radijusa iz kartografskog prikaza;

- mogućnost prikaza baze podataka (slojeva) na raznim kartografskim podlogama (javno dostupne podloge i podloge dostupne od Naručitelja);

- mogućnost podjele ekrana („split“) na način da se su su lijeve strane prikazani DOF podaci te podaci iz programskih modula (slojeva), a s desne strane ekrana paralelni prikaz panoramskih snimki uz georeferenciranje istih.

- Dodatni zahtjevi kod realizacije projekta

- korisnički dio programskih rješenja u cijelosti treba biti izveden na hrvatskom jeziku. Korisnik mora moći pregledavati i koristiti aplikaciju kroz Internet preglednik (web sustav) bez potrebe za lokalnim instalacijama na računalima ili serverskim poslužiteljima Naručitelja.

- svi uneseni podaci trebaju imati mogućnost kartografskog prikaza, izvoza i ispisa.

- svi prikupljeni i obrađeni podaci kao i oni dobiveni od strane Naručitelja koji budu uneseni u programski sustav, pripadaju isključivo Naručitelju. Naručitelj polaže sva prava nad podacima i odabrani ponuditelj se obvezuje podatke čuvati u strogoj tajnosti. Dijeljenje podataka (ili samo određenog dijela) je u nadležnosti Naručitelja.

- Naručitelj ne treba imati nikakvu obvezu po pitanju osiguravanja podatkovnog prostora za bazu podataka uključenu u implementirani programski sustav za vrijeme trajanja implementacije i trajanja licence.

- Naručitelj mora biti u mogućnosti u bilo kojem trenutku, za vrijeme trajanja hosting usluga bez naknade doći do svih podataka pohranjenih u sustavu.

- obzirom da je Naručitelj subjekt NIPP-a (prema Zakonu o NIPP-u, NN 56/13, 52/18, 50/20), prilikom izrade programskih modula odabrani ponuditelj treba implementirati tehničke mogućnosti za povezivanje prostornih podataka i odgovarajućih mrežnih usluga s uslugama Geoportala NIPP-a (prema Zakonu o NIPP-u). Naručitelj implementacijom programskih modula za vođenje prostornih podataka i unosom podataka u iste želi riješiti predmetnu zakonsku obvezu.

- U sklopu i toku implementacije sustava (u definiranom roku isporuke) odabrani Izvoditelj je dužan kod Naručitelja odraditi najmanje dva (2) radna sastanka na lokaciji Naručitelja. Naručitelj je u sklopu tehničkih specifikacija nastojao detaljno opisati tražene funkcionalnosti programskih modula, ali zainteresirani ponuditelji u sklopu realizacije projekta i u sklopu jamstva za uredan rad sustava (trajanja licence korištenja sustava) moraju računati na manje funkcionalne dorade (dodatne zahtjeve od strane Naručitelja) u cilju optimalnog korištenja programskog sustava za njihovu logičnu i opisanu namjenu, a koji se nisu mogli jasno predvidjeti prilikom pisanja dokumentacije nabave.

- Po završenoj potpunoj implementaciji sustava potrebno je na lokaciji Naručitelja održati edukaciju korištenja baze podataka, svih novih modula i sustava u cjelini što treba biti uključeno u cijenu ponude. Edukacija treba obuhvatiti praktičnu izobrazbu djelatnika u trajanju od najmanje 4 sata. Edukacijom se trebaju obuhvatiti svi alati i funkcionalnosti cjelokupnog sustava koji sadrži osnovne alate za unošenje, ažuriranje, pregledavanje i analizu prostornih podataka.

- Zbog složenosti programskog rješenja i povezanih usluga koje su definirane ovom nabavom, Naručitelj može ugovoriti neovisan stručni nadzor kako bi se uvjerio da su isporučena rješenja i usluge zadovoljavajuće. Neovisan stručni nadzor treba potvrditi uredno i potpuno izvršenje usluge. U tom slučaju potvrda da je usluga izvršena (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu) bit će ovjereni zapisnik neovisnog stručnog nadzora.

Prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja, najpovoljniji Ponuditelj u postupku nabave je dužan u roku od pet (5) dana od dana primitka Zahtjeva Naručitelja za održavanjem prezentacije, prezentirati Stručnom povjerenstvu sve tražene (ponuđene) programske funkcije webGIS aplikacijskih modula za vođenje prostornih podataka (specifikacija funkcionalnosti webGIS baze, modula i sustava).

Svrha provedbe ovog postupka je kako bi se Naručitelj uvjerio da Ponuditelj može i u praksi zadovoljava tražene funkcionalne zahtjeve iz Priloga odnosno da ima sposobnost i prethodno iskustvo u isporuci ovom nabavom traženih rješenja i usluga.

Po održanoj prezentaciji funkcionalnosti sustava, Stručno povjerenstvo sastavit će Zapisnik.

Ukoliko, prema ocjeni Stručnog povjerenstva, Ponuditelj ne zadovolji sve funkcionalne zahtjeve navedene u Prilogu, Ponuditelj će biti isključen iz postupka nabave, a Stručno povjerenstvo poziva idućeg najpovoljnijeg ponuditelja na održavanje prezentacije.

Prilog: Specifikacija funkcionalnosti webGIS baze, modula i sustava.

| Rbr. | Tražene funkcionalnosti |
| --- | --- |
| 1. | Korisnički dio programskih rješenja u cijelosti treba biti izveden na hrvatskom jeziku. Korisnik mora moći pregledavati i koristiti aplikaciju/programski sustav kroz internetski preglednik (web sustav), bez potrebe za lokalnim instalacijama na računalima ili serverskim poslužiteljima Naručitelja. |
| 2. | Samostalno kreiranje početnog pregleda kartografskog prikaza po korisniku (definiranje uključene podloge, slojeva i lokacije/mjerila početnog prikaza). |
| 3. | Neograničeni broj korisnika sustava, uz mogućnost samostalnog administratorskog upravljanja korisnicima sustava (dodavanje korisnika, postavljanje ograničenja pregleda i uređivanja podataka po korisniku, izmjena korisničkih podataka). Unutar administratorskog sučelja potrebno je omogućiti i samostalno kreiranje tzv. Organizacija (npr. JLS, Komunalno poduzeće, JVP i/ili drugi.) te svrstavanje korisnika u pojedinu organizaciju. |
| 4. | Mogućnost korištenja, osim na računalima, i na tabletima i pametnim mobilnim uređajima (bez korištenja dodatnih programskih alata za cjelovito korištenje sustava), s posebno prilagođenim sučeljima za funkcionalno korištenje na takvim uređajima. |
| 5. | Opcija da sustav šalje e-mail i/ili sms obavijesti (notifikacije) kod promjena podataka u sustavu te mogućnost da Naručitelj može samostalno uređivati koje obavijesti želi primati na e-mail i/ili sms i u kojim vremenskim intervalima. |
| 6. | Višekriterijska atributna i prostorna pretraga svih podataka u programskom sustavu. Pri tome treba biti omogućeno specificiranje pretrage prema pojedinom atributu (ili više njih), te korištenje poligonskih objekata iz bilo kojeg sloja u programskom sustavu kao granica prostorne pretrage, kao i mogućnost proizvoljnog unosa (ucrtavanja) granica prostorne pretrage. Rezultate pretrage treba moći vizualizirati na odabranoj kartografskoj podlozi u programskom sustavu, kao i samostalno izvesti najmanje u sljedeće formate podataka: xlsx, geoJSON, gpkg, shp, dxf, gml. |
| 7. | Prilaganje dokumentacije (npr. slike, nacrti, rješenja i sl.) na svaki objekt iz baze podataka (najmanje za sljedeće formate dokumetacije: png, tiff, jpeg, doc, xls, pdf, dxf, dwg). Ograničenje veličine dokumentacije po pojedinom objektu ne smije biti manje od 50 MB, a broj dokumenata ne smije biti ograničen. Također, potrebno je imati mogućnost vođenja dokumentacije pojedinog objekta prema samostalno kreiranim mapama. |
| 8. | Mogućnost uključivanja/isključivanja pojedinog sloja ili svih slojeva grupe/podgrupe. Istovremeno treba biti omogućeno uključivanje najmanje 10 slojeva podataka. |
| 9. | Samostalno uređivanje geometrijskih i atributnih podataka. Pri tome za uređivanje geometrijskih podataka trebaju biti dostupni najmanje sljedeći alati: • dodavanje novog točkastog, linijskog ili poligonskog objekta • dodavanje kružnice (centar-radijus, 3 točke) • uređivanje lomnih točaka svakog objekta (dodavanje nove lomne točke, izmjena pozicije postojeće lomne točke, uklanjanje pojedine lomne točke) • pomak (translacija) objekta • rotacija objekta (proizvoljna rotacija i rotacija prema unesenoj vrijednosti kuta rotacije) • paralelno proširivanje ili sužavanje poligona (proizvoljno proširivanje/ sužavanje, kao i prema unesenoj vrijednosti proširenja/suženja) • spajanje linija koje se nadovezuju • zrcaljenje objekta • presijecanje/razdvajanje linijskog ili poligonskog objekta • dodavanje i uklanjanje „rupe“ u poligonskom objektu • kreiranje i razdvajanje multigeometrijskog objekta • kreiranje linijskog objekta iz poligona (poly-to-line) i kreiranje poligonskog objekta iz linije (line-to-poly) • promjena smjera linije (linijskog objekta) • brisanje objekata • hvatanje pokazivača miša na najbližu postojeću točku ili segment (snap) • kopiranje geometrije postojećeg objekta (primjerice prilikom unosa novog parkirališta potrebno je imati mogućnost kopiranja geometrije katastarske čestice na kojem se parkiralište nalazi) • omogućavanje ortogonalnog ucrtavanja • opcija prikazivanja mjera duljine linija prilikom crtanja/kreiranja linijskog ili poligonskog objekta • poništavanje/ponavljanje zadnje odrađene akcije prilikom uređivanja geometrije (undo/redo) |
| 10. | Mogućnost ispisa kartografskog prikaza s trenutno uključenim slojevima u PDF format s opcijama odabira veličine i orijentacije papira, mjerila prikaza, ispisa legende, ispisa po listovima te unosa dodatne oznake (navoda) za ispis. |
| 11. | Mogućnost tlocrtnog mjerenja udaljenosti, duljine postojeće linije ili dijela linije, površine, površine postojećeg poligona ili dijela postojećeg poligona, jednostavnim ucrtavanjem lomnih točaka na karti. |
| 12. | Mogućnost unosa ili preuzimanja koordinata lokacije, te mogućnost unosa (pozicioniranja) na pojedinu oznaku stacionaže ceste ili dohvaćanja stacionaže ceste za odabranu lokaciju na cesti. |
| 13. | Mogućnost postavljanja redoslijeda prikaza aktivnih (uključenih) slojeva na kartografskom prikazu. |
| 14. | Mogućnost dijeljenja trenutnog prikaza karte putem poveznice (linka) koja sadrži poziciju i obuhvat karte i trenutno prikazane slojeve. |
| 15. | Mogućnost izmjene prozirnosti (transparencije prikaza) pojedinog sloja podataka. |
| 16. | Pregled svih promjena odrađenih u programskom sustavu (povijest promjena) uz opciju filtriranja po korisniku, razdoblju, programskom sloju i vrsti promjene/akcije (npr. dodavanje novog objekta, pomicanje objekta, brisanje objekta, dodavanje priloga, brisanje priloga, arhiviranje objekta i sl.) |
| 17. | Jednostavno pozicioniranje na karti prema adresi/kućnom broju, katastarskoj općini i/ili parceli/čestici, naselju, gradu, općini ili sl. |
| 18. | Prikaz legende za trenutno uključene slojeve. |
| 19. | Prikaz baze podataka na raznim kartografskim podlogama (javno dostupnim ili dostupnim od Naručitelja) uz omogućen paralelni prikaz dvije kartografske podloge za lakšu usporedbu i praćenje promjena kroz vrijeme. U sustavu trebaju biti omogućene kartografske podloge: DOF DGU 1968 – 2021, TK25, HOK, Mapire Cadastral Maps, OSM, Google Maps, Google Satellite, Google Terain). Sve podloge treba moći prikazati i u opciji crno-bijelo. |
| 20. | Uključivanje i pregled Google Street View snimaka na odabranoj lokaciji. |
| 21. | Mogućnost preuzimanja trenutnog kartografskog prikaza ograničenog pogledom ekrana s uključenim slojevima podataka u dxf i GeoJSON formate podataka. |
| 22. | Popis i pristup linkovima za brzo dostupanje javnim servisima podataka (katastar.hr, ISPU-MPGI i sl.). |
| 23. | Programska funkcionalnost samostalnog unosa geometrijskih podataka u webGIS sustav dostupnih u formatima: dxf, zip (shp), gpkg, kml, gml, uz mogućnost kreiranja mapa (grupa) za strukturiranje popisa slojeva te definiranje naziva slojeva. Funkcionalnost konverzije prostornih podataka koji se unose u službeni položajni referentni koordinatni sustav RH (HTRS96). |
| 24. | Programska funkcionalnost samostalnog unosa podataka putem WMS i WFS protokola u webGIS aplikacijski sustav. |
| 25. | Mogućnost prilagodbe pogleda na obuhvat pojedinog sloja podataka (na klik). |
| 26. | Mogućnost označavanja (predefiniranja) učestalih pretraga podataka (favorita) za daljnji brži pristup traženoj funkcionalnosti pretrage. |
| 27. | Mogućnost uključivanja tamne teme prikaza sučelja. |
| 28. | Mogućnost uključivanja uvećanih prikaza oznaka na kartografskoj podlozi. |
| 29. | Programska funkcionalnost samostalnog kreiranja i uređivanja prostornih zabilješki u zasebnom sloju i to kao točkastih, linijskih ili poligonskih objekata na kartografskom prikazu uz opciju odabira kategorije pojedine prostorne zabilješke. Kategorije prostornih zabilješki Naručitelj treba moći sam dodavati. Treba biti omogućena samostalna izmjena boja prikaza prostornih zabilješki na kartografskoj podlozi, te prilaganje neograničenog broja dokumentacije uz pojedinu zabilješku. Također, potrebno je omogućiti funkcionalnost zabilježbe/dodavanja pojedinih korisnika programskog sustava na pojedinu prostornu zabilješku uz obveznu mail notifikaciju od sustava prema korisniku za sve prostorne zabilješke na koje je dodan. |
| 30. | Funkcionalna mobilna aplikacija za upravljanje intervencijama na infrastrukturi i terenski unos prostornih zabilješki uz dostupne funkcionalnosti automatskog lociranja (GPS), fotografiranja situacije, odabira kategorije, unosa naslova zabilješke i opisa zabilješke te dodavanja sudionika (drugih korisnika sustava) kao pratitelja predmetne zabilješke uz automatsku mail notifikaciju prema pratiteljima zabilješke. |
| 31. | Statističko izvješće koje omogućuje uvid u podatke temeljem odabranog vremenskog perioda. Izvješće treba pružiti podatke o broj pristupa (login) sustavu, broju različitih korisnika koji su pristupili sustavu te broj promjena koje su napravljene u sustavu. |