- REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

KLASA :551-06/03-01/01

URBROJ: 2186/016-01-03

Lepoglava, 30.10.2003.

Gradsko vijeće

# KLASA: 400-04/25-01/2

# URBROJ: 2186-9-02-26-5

# Lepoglava,____________ godine

# Temeljem odredbe članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  64/20, 18/21 i 104/25), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na ______sjednici održanoj __________ godine donosi

1. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2026. GODINU

I.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 131/25), točka 2. naziva: ‘’SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA’’ mijenja se i glasi:

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini, planirana su u iznosu od 1.226.000,00 €, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

- komunalna naknada: 180.000,00 €

- komunalni doprinos: 90.000,00 €

- naknada za eksploataciju mineralnih sirovina: 90.000,00 €

- potpore Hrvatske ceste: 66.000,00 €

- potpore Hrvatske vode: 145.000,00 €

- ostali prihodi Proračuna Grada Lepoglave: 176.000,00 €

- ostale pomoći: 479.000,00 €

U točki 3. Tablica naziva ''VII. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA  A1005 06“ mijenja se i glasi:

| Redni Redni broj | Opis poslova | Planirana vrijednost u € |
| --- | --- | --- |
| - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA - prema planu i programu zimske službe za 2025/2026 A1005 06 |  | 165.000,00 € |
| 1. | Pripravnost baze tijekom trajanja zimske službe od 15.11.tekuće do 15.04. slijedeće godine | 5.000,00 € |
| 2. | Dežurna služba – predviđeno je 200 sati | 3.000,00 € |
| 3. | Radovi stroja/ralice i potrošnja posipala za posipavanje cesta – predviđeno je 3000 sati rada raznih strojeva za čišćenje cesta, te 150 tona posipala za ceste | 156.000,00 € |
| 4. | Ophodarska služba - predviđeno je 50 sati ophodnje | 1.000,00 € |
| UKUPNO: |  | 165.000,00 € |
| Izvori financiranja: 1. potpore Hrvatske ceste: 66.000,00 € 2. ostale pomoći: 99.000,00 € |  |  |

II.

U preostalom dijelu Program održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu ostaje nepromijenjen.

III.

Ove 1. izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije''.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Robert Dukarić, spec. oec.

OBRAZLOŽENJE

Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 6. sjednici održanoj 19.12.2025. godine donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 131/25) sukladno odredbi članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24). Zbog nastalih uvjeta tijekom zimskog razdoblja od prosinca 2025. do ožujka 2026. godine, količine snježnih oborina, učestalosti padalina i dugotrajnosti snježnog pokrivača došlo je do povećanih potreba za održavanjem nerazvrstanih cesta u odnosu na planirane rashode. Sukladno tome ovim izmjenama Programa dio koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima rashodi se povećavaju sa 99.000,00 eura na 165.000,00 eura.

Ukupni planirani rashodi prema spomenutom iznose 165.000,00 eura, a odnose se na:

1. pripravnost baze tijekom trajanja zimske službe,

2. dežurnu službu, predviđeno je 200 sati,

3. radovi stroja/ralica i potrošnja posipala za posipavanje cesta - predviđeno je 3000 sati rada raznih strojeva za

čišćenje cesta te150 tona posipala za ceste,

4. služba ophodnje - predviđeno je 50 sati ophodnje s ciljem utvrđivanja potrebnih radova.